RES. 1879/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017
(E. E. Nº 2017-17-1-0003119, Ent. N° 2590/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVIÑE, del Departamento de Paysandú, para residencia permanente; 
RESULTANDO: 1) que, del Proyecto de Resolución Ministerial remitido a dictar en ejercicio de atribuciones delegadas, surge que se ha aprobado la viabilidad del terreno y anteproyecto presentado por la Cooperativa a la Agencia Nacional de Vivienda, para construir 26 viviendas, de las cuales 20 son de 2 dormitorios, 4 son de 3 dormitorios y 2 son de 4 dormitorios, en el Padrón Nº 20.356 del Departamento de Paysandú, para residencia permanente;            

2) que  el valor de tasación del Proyecto es de UR 57.224, correspondiendo un 85% del mismo al préstamo del MVOTMA y un 15% al aporte de la Cooperativa. El costo del terreno asciende a UR 2.400 UR, que se abonará con cargo al préstamo a otorgar simultáneamente con el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario;

 3) que el préstamo de UR 53.301 se garantizará con hipoteca sobre el terreno y todas las unidades a construir en el mismo, y asciende al 85%  del Costo del Proyecto Cooperativo, con 5% de interés anual y 25 años de plazo. La ampliación será para atender las variaciones del índice general del costo de la construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de la obra; 

4) que, del informe de la División Programación Financiera del MVOTMA de fecha 8/05/2017, resulta que el monto total del desembolso necesario para llevar adelante la ejecución, asciende a UR 53.301 y se adjunta constancia de Afectación de crédito Nº 1970 de fecha 11/05/2017, del que surge que corresponde comprometer al Ejercicio 2018_UR 16.101, al Ejercicio 2019_UR 15.526; al Ejercicio 2020_UR 15.526 y al Ejercicio 2021_ UR 6.148, total: 53.301 UR;

CONSIDERANDO: que el otorgamiento del referido préstamo se ampara en lo establecido por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24/10/08, el Artículo 27 de la Ley N° 17.243 de 29/06/00; el Artículo 61 literal b) del Decreto N° 76/998 de 24/03/98 (Texto Ordenado de Ley de Vivienda); y a lo establecido por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicados a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el citado Ministerio;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cometése a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto máximo de UR 53.301, derivado del otorgamiento de un préstamo a la Cooperativa de propietarios de ayuda mutua COVIÑE, así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de escritura del préstamo, , según la fórmula establecida en el Reglamento aprobado, una vez abierto los créditos del Ejercicio correspondiente;
2) Cométese asimismo, a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Asimismo, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza N° 27 de fecha 22/05/58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución del 16/6/2010); 
4)  Comuníquese a la Contadora Auditora; y

5) Devuélvase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
cr

PAGE  
1

