RES. 1885/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017
(E. E. Nº 2016-17-1-0005019, Ent. N° 2523/17)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionadas con la prórroga del plazo de la Compra Directa por Excepción Nº 16/2016, de la Dirección Nacional de Vialidad, al amparo del Artículo 74 del TOCAF;
RESULTANDO: 1) que la referida Compra Directa tuvo por objeto la “Adquisición de 900 toneladas de mezcla asfáltica en frío, para la ejecución de tareas de bacheo en rutas” y se efectuó al amparo del Artículo 33, Literal C), Numeral 9) del TOCAF, en el marco del Plan de Emergencia abril 2016;
2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 10 de agosto de 2016, cometió a la Contadora Auditora la intervención del gasto derivado de la compra directa por un total de U$S 400.221 impuestos incluidos, a favor de las firmas Dilark S.A. y Molinsur S.A., una vez dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente; 

3) que por Resolución del Ministro de Transporte y Obras Públicas, de fecha 2 de setiembre de 2016, se adjudicó la Compra Directa por Excepción Nº 16/2016, por el plazo de seis meses, a DILARK S.A.: 450 toneladas por U$S 202.032 IVA incluido y a MOLINSUR S.A.: 450 toneladas por  U$S 198.189 IVA incluido; 
4) que la Contadora Auditora de este Tribunal, con fecha 6 de febrero de 2017, intervino el gasto derivado de la presente contratación con fecha 6 de febrero de 2017, por un total de $ 9.692.736, correspondiendo $ 4.309.472 a favor de DILARK S.A. y $ 5.383.264 a favor de MOLINSUR S.A.;

5) que con fecha 27 de marzo de 2017, la Directora de la División Conservación de la DNV del MTOP, solicita se tramite la ampliación por un plazo de seis meses de la Compra Directa por excepción Nº16/2016. Motiva la misma en que el suministro es un producto perecedero, previsto para utilizar en tiempo lluvioso y húmedo; la Resolución de adjudicación se realizó el 2 de setiembre de 2016 y la orden de compra fue emitida el 17 de octubre siguiente, por lo que el material comenzó a utilizarse en meses con clima cálido y seco, siendo las cantidades utilizadas a la fecha, menores a las previstas inicialmente;  
6) que con fecha 26 de abril de 2017, el Director Nacional de Vialidad aprueba la tramitación de la ampliación de la Compra Directa por Excepción Nº 16/2016 en un 100%, a la empresa DILARK S.A. por la suma de U$S 202.032 IVA incluido y a la empresa MOLINSUR S.A. por la suma de U$S 198.189 IVA incluido, lo que fue publicado en el Sistema de Información  de Compras y Contrataciones Estatales el 27 de abril de 2017; 

7) que se recabó la conformidad de los adjudicatarios con la ampliación prevista; 

8) que se adjunta Proyecto de Resolución del Ministro de Transporte y Obras y Públicas ampliando la contratación adjudicada a DILARK S.A. y a MOLINSUR S.A. por de 6 meses; 
                           9) que se controló por las empresas contratadas el cumplimiento del Artículo 3º de la Ley 18.244 (deudores alimentarios) y la inscripción en el RUPE en estado ‘Activo’;
                       10) que no consta información contable;

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación proyectada encuadra en lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF; 
                                     2) que en lo sucesivo deberá el organismo actuante dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 13 Literal D) de la Ordenanza Nº 27 de 22/5/58 en cuanto a remitir con los antecedentes información contable con indicación del Grupo de imputación del gasto;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República;
EL  TRIBUNAL  ACUERDA

1)  Dictada la Resolución por el Ordenador competente en la forma propuesta,  cométese al Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la intervención del gasto derivado de la ampliación de un 100% de la presente Compra Directa Nº 16/2016, a favor de DILARK S.A. y MOLINSUR S.A., en las proporciones indicadas,  previo control de su imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente.
2)  Cométese asimismo, al Contador Auditor la verificación que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza 27 de fecha 22.05.1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución de 16.06.2010). 

3)  Téngase presente lo señalado en el Considerando 2) de la presente.
4)  Comuníquese al Contador Auditor; y 
5)  Devuélvase.
cr
