RES.Nº 1848/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017
(E.E.Nº 2012-17-1-0000821, Ent.N° 2593/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Contador Delegado ante la  Intendencia de Canelones, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Internacional Nº 10.963, para “Construcción de obra 2 A - emisario terrestre, tubería de impulsión, saneamiento, drenajes pluviales y vialidad en zona A- Este - Ciudad de la Costa- Departamento de Canelones”;

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 12/03916 del 02/08/12 el Intendente dispuso adjudicar la realización de la obra al Consorcio ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SA- CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES SA, por un monto de $ 521:179.666,45 (leyes sociales, imprevistos, ajuste paramétrico e impuestos incluidos);

2) que este Tribunal en sesión de fecha 14/11/12 acordó no formular observaciones y cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de la imputación a rubro adecuado con disponibilidad suficiente;
3) que el Intendente de Canelones, por Resolución     Nº 14/02331 de fecha 03/04/14, autorizó la ampliación por un monto de hasta     $ 150:000.000 (equivalente a un 28,78 % del monto total), expresando que la erogación resultante  será cancelada con cargo a la partida de U$S 7.500.000 - fondos extrapresupuestales provenientes del Gobierno Nacional asociados a las inclemencias climáticas ocurridas recientemente;

4) que en Sesión de fecha 06/08/14, este Tribunal      no formuló observaciones a la ampliación de la licitación y cometió al   Contador  Delegado  la  intervención  del gasto,  una  vez obtenidos los fondos 
extrapresupuestales derivados del aporte del Gobierno Nacional en apoyo a las inclemencias climáticas,  previo control  de la imputación a grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
5) que por Resolución Nº 13/05299 de 03/10/14 el Intendente autorizó una nueva ampliación de un 6,3% del monto básico del contrato, respecto a la cual el Tribunal se expidió en sesión de fecha 04/02/15, no formulando observaciones a la nueva ampliación;
6) que por Resolución Nº 15/04772 de fecha 30/07/15, el Intendente autorizó la ampliación de la licitación de referencia en un 11,51%, solamente respecto a los rubros a ejecutar por la Comuna en el total del rubrado de la obra, y este Tribunal en Sesión de fecha 27/08/15; observó el gasto por contravenirse el Artículo 15 del TOCAF;

7) que en la oportunidad por Resolución Nº  1702200 de fecha 24/03/17, el Intendente autorizó una nueva ampliación de la licitación de referencia en un 19,19 % por un monto de $ 100:014.378 (Iva y Leyes Sociales Incluidas);
8) que con fecha 14/03/17 se informa que se prevé ejecutar en el ejercicio en curso el 20% que equivale a la suma de                    $ 20:002.876, y que se debe afectar el Proyecto P201010433 “Proyectos Integrales de Infraestructura” y que el disponible a la fecha del Programa 201- Renglón 387 es suficiente para afrontar la reserva;

CONSIDERANDO: que la ampliación proyectada se ajusta a las previsiones del Artículo 74 del TOCAF;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Cometer la intervención del gasto al Contador Delegado previo control  de la imputación al rubro correspondiente; 

2)  Devolver las actuaciones.

lc
