RES. 2080/17
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 5 DE JULIO DE 2017
(E. E. Nº 2017-17-1-0003770., Ent. N°3062/17)
VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  relacionadas  con el otorgamiento de un préstamo, a la Cooperativa de  usuarios de ayuda mutua     “Coovicotradol 1”,  de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano, inscripta en dicho Ministerio con el Nº 771;
RESULTANDO: 1) que consta Proyecto de Resolución a dictarse por la Ministra del MVOTMA en ejercicio de atribuciones delegadas, otorgando un préstamo a la mencionada cooperativa, dada la aprobación por la Agencia Nacional de Vivienda de la viabilidad del terreno y anteproyecto presentado por la misma, para construir 40 viviendas y un SUM en la localidad catastral Montevideo, departamento de Montevideo;

                                         2) que el valor de tasación del Proyecto es de         UR 99.690, correspondiendo un 85% del mismo, es decir 84.736 UR al costo global y UR 7.872 a ampliación de un 8.5% entre la diferencia del costo global y el valor del terreno.  El costo del terreno asciende a UR 7.084, siendo el plazo de obra estipulado, de 30 meses;
                            3) que el destino del préstamo y ampliación señalada será para la construcción de 40 viviendas y un SUM, a construirse en el Padrón 3936 de la localidad Dolores, departamento de Soriano, con un área de 5.122,30 mts.2, para residencia permanente de los integrantes de la referida Cooperativa, con un plazo para la finalización de las obras de 24 meses a contar del acta de inicio de obra;

                            4) que en garantía del préstamo otorgado, se gravará con primera hipoteca a favor del MVOTMA, el Padrón 3936 de Dolores, Soriano y todas las unidades a construirse en el mismo;
5) que del informe de la División Programación Financiera del MVOTMA de fecha 20 de marzo de 2017, resulta que el monto total del desembolso necesario para llevar adelante la ejecución, asciende a UR 92.608, adjuntándose constancia de Afectación de Crédito Nº 1921 de fecha 21 de marzo de 2017, del que surge que corresponde comprometer al Ejercicio 2017-UR 1.190, al Ejercicio 2018-UR 46.427, al Ejercicio 2019-       UR 34.637 y al Ejercicio 2020_ UR 10.354; 

CONSIDERANDO: que el otorgamiento del referido préstamo se ampara en lo establecido  por  los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24/10/08, el Artículo 27 de la Ley 17.243 de 29/06/00; el Articulo 61 literal b) del Decreto Nº76/998 de 24/03/98 (Texto Ordenado de la Ley de Vivienda); y a lo establecido por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el citado Ministerio; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 literal B) de la Constitución de la República;

EL   TRIBUNAL   ACUERDA
1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora en el  Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la intervención del gasto máximo de hasta UR  92.608, derivado del otorgamiento de un préstamo a la Cooperativa de Ayuda Mutua “COOVICOTRADOL 1”, así como  la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo, según la fórmula de actualización establecida en el Reglamento aprobado, tanto del monto correspondiente al presente Ejercicio, como de los Ejercicios siguientes.
2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente.
3) Asimismo, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza N° 27 de fecha 22.5.58 en la redacción sustitutiva de la Resolución del 16.6.2010). 

4) Comuníquese a la Contadora Auditora.
5) Devuélvase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

CLC
PAGE  
3

