RES. 2785/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2017

(E. E. Nº 2013-17-1-0001973, Ent. N°3904/17)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionadas con las Licitaciones Públicas Internacionales Nos. 69/2012 y 3/13, cuyos objetos son: “Rehabilitación y ensanche del tramo de Ruta Nº 3 – Departamento de Flores, entre las progresivas  Tramo: 155k400 – 171k000” y “Rehabilitación y ensanche del tramo de Ruta Nº 3 (Departamento de Flores), entre las progresivas 171 km 000 y 188 km 000 (entrada a la Ciudad de Trinidad)” respectivamente, a financiar parcialmente con fondos del Préstamo BID 2677/OC-UR;

RESULTANDO: 1) que en Sesiones de fechas 25 de abril, 17 de julio y 16 de octubre de 2013, este Tribunal al tomar conocimiento de las actuaciones, dispuso cometer a la Contadora Auditora destacada ante el MTOP la intervención de los gastos correspondientes a las Licitaciones Públicas        Nos. 69/2012 y 3/2013;

2) que por Resoluciones del Poder Ejecutivo de 12 de junio y 6 de noviembre de 2013, se adjudicaron los Llamados a las empresas Hernández & González S.A. e INCOCI S.A., habiendo esta última cedido a la primera la que le fuera adjudicada;

3) que con fecha 11 de enero de  2017, se remitieron actuaciones en las que consta Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo autorizando la modificación de los contratos de “Rehabilitación y ensanche del tramo de Ruta Nº 3 - Depto. de Flores, entre las Progresivas 155km400 – 171km000” y  entre las Progresivas 171 km 000 y 188 km 000, modificación que tiene por objeto reciclar el pavimento existente, compuesto por una capa asfáltica, la que se encuentra deteriorada, utilizando a los efectos la tecnología del reciclado en frío con asfalto hecho en sitio;

4) que, solicitadas aclaraciones previas, este Tribunal, en Sesión de fecha 26 de abril de 2017, acordó cometer  a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la intervención del monto de $ 38:788.194,35 para el primer tramo y $ 31:664.831,88 correspondiente al segundo tramo, sin impuestos ni Leyes Sociales (Total $ 70:453.026,23), a favor de la Firma Hernández & González S.A.;

5) que por Resolución Nº 3902 del Poder Ejecutivo de fecha 05 de junio de 2017, se autorizó la modificación de los contratos correspondientes a los trabajos denominados: “Rehabilitación y ensanche de Ruta Nº 3: tramos: 153km400 – 171km000” y “Rehabilitación y ensanche del tramo de Ruta Nº 3 (Departamento de Flores), entre las Progresivas 171 km 000 y 188 km 000 (entrada a la Ciudad de Trinidad)”, a cargo de la empresa Hernández y González S.A., en el marco de los Llamados a Licitación Pública Internacional Nº 69/2012 y 3/2013, la que tiene como objetivo reciclar el pavimento existente, compuesto por una carpeta asfáltica de unos 15 cms. de espesor promedio, la que se encuentra con un alto grado de deterioro, utilizando a esos efectos la tecnología del reciclado en frío con asfalto hecho en sitio;

6) que en esta oportunidad, se remite nota de la Dirección Nacional de Vialidad - Administración Financiero-Contable de fecha 26 de julio de 2017, por la cual se deja constancia que en el Expediente 2016/10/3/180 y en informe de fecha 30 de noviembre de 2016, se cuantifican las economías resultantes del cambio de solución de estructura de pavimento presentada por la empresa, siendo las que se detallan en cada tramo: Rehabilitación de Ruta 3 Tramo 153km000-171km000 - Tramo I:                       $ 38:788.194,35, y Rehabilitación de Ruta 3 Tramo 171km000-188km000 - Tramo II: $ 31:664.831,88;

7) que los montos a ser afectados en cada tramo, luego de consideradas las economías, son los que surgen del informe de 24 de abril de 2017 de la División Programación de la Dirección Nacional de Vialidad, discriminándose por LPI 69/12 Tramo I: $ 6:350.673 y por LPI 3/13 Tramo II:      $ 8:383.348. Total $ 14:734.021;

8) que la Administración, en virtud de ello, solicita que este Tribunal reconsidere los montos por los que cometió la intervención a la Contadora Auditora, correspondiendo en realidad: para obras en Ruta 3 – Lic. 69/12 – Tramo I, por un total de $ 6:350.673, y  Ruta 3 – Lic. 03/13 – Tramo II, por un total de $ 8:383.348, incluidas las paramétricas, ascendiendo a un total general de $ 14:734.021;

CONSIDERANDO: 1) que, en la medida que son economías,         ($ 38:788.194,35 y  $ 31:664.831,88) no procede lo resuelto por este Tribunal con fecha 26/4/17 que le cometió la intervención de esos gastos a la Contadora Auditora;

2) que tal como surge de las actuaciones remitidas en la ocasión, quedan pendientes de ejecución -ya deducidas las economías- las sumas de $ 6:350.673 y $  8:383.348 respectivamente, montos que incluyen los ajustes paramétricos y cuya intervención ya fuera cometida a la Contadora Auditora por Resoluciones de 25 de abril y 17 de julio de 2013 (Resultando 1);

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Dejar sin efecto la intervención del gasto total de $ 70:453.026,23                  ($ 38:788.194,35 y $ 31:664.831,88) cometida a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Sesión de fecha  26 de abril de 2017;

- Señalar lo expresado en el Considerando 2);

3) Comunicar a la Contadora Auditora;

4) Devolver las actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

CLC