RES. 1229/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018

(E. E. Nº 2016-17-1-0000654, Ent. N° 1305/18)

VISTO: el Oficio Nº 83/018 de fecha 05/03/2018 remitido por el Intendente de Colonia relacionado con la reiteración de la ampliación de la Licitación Pública Internacional Nº 4/2014 referente a las Obras del Proyecto “Remodelación de la Avda. Rodó de Carmelo”;

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 2165/2015 de fecha 8.10.15., el Intendente adjudicó el llamado de la presente licitación, a la empresa BERSUR S.R.L. por $ 125:921.813. IVA y Leyes Sociales incluidos;

2) que este Tribunal en sesión de fecha 24.02.16, resolvió: a) cometer a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República la intervención de la transferencia proyectada, por $ 72:114.183 más ajustes paramétricos, una vez dictado el acto proyectado por el Ordenador competente en concordancia con los antecedentes remitidos a este Tribunal y la verificación de la afectación presupuestal del gasto con disponibilidad suficiente, b) cometer al Contador Delegado en la Intendencia de Colonia la intervención del gasto de $ 44:978.835 más ajustes paramétricos previstos, una vez imputado el mismo a rubro con disponibilidad, c) cometer al Contador Delegado en Obras Sanitarias del Estado la intervención del gasto de                         $ 8:828.795 más ajustes paramétricos si correspondieran, una vez imputado el mismo a rubro con disponibilidad y dictado que sea el acto administrativo respectivo en el marco del procedimiento de referencia;

3) que se remitió ampliación por $ 11.959.433 IVA y Leyes Sociales incluidos, lo que representa el 9,49% del monto básico del contrato. Asimismo, se previó un lapso de dos meses de ampliación del plazo de obra;

4) que con fecha 27.11.17, la empresa adjudicataria manifiesto su conformidad a la ampliación;

5) que habiéndose tramitado  la solicitud de autorización ante PDGS- OPP, no se formularon observaciones;

6) que por Resolución Nº 34/018 de fecha 11.01.18, el Intendente de Colonia ante la necesidad planteada de proseguir con la obra en ejecución,  al amparo del Artículo 74 del TOCAF, autorizó la ampliación en un 9,49% a la empresa BERSUR SRL, de la Licitación Internacional Nº 4/016, en las mismas condiciones preestablecidas en la Licitación Internacional 4/16 previo control  de la pertinencia del porcentaje ampliado por el Departamento de Hacienda y Administración;

7)  que este Tribunal, en Sesión de fecha 15 de febrero de 2018, observó la ampliación en virtud que:                                                  a) al expedirse este Tribunal sobre la contratación original                                    consideró que la misma se realizó dentro del Proyecto BID No.2668/OC-UR, en                                      el marco de lo establecido por el Artículo 45 del TOCAF,                                                                     b) en el caso del gasto emergente de la presente ampliación al                                                              cambiarse la fuente de financiación no resulta aplicable la                                         norma antes referida, debiéndose haber acudido en la oportunidad a los procedimientos del Artículo 33 y siguientes del TOCAF y                                                                                                  c) no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 Literal D) de la Ordenanza del 22.5.58;

8) que en la oportunidad, el Intendente, por Resolución N° 290/018 de 05/03/2018 reiteró el gasto dado que de no hacerlo generaría un perjuicio a la comunidad, que requiere de la finalización de las obras ya en curso;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto del pago;

2) que se mantienen incambiadas las razones de índole legar que dieron lugar a la observación;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B);

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada en Sesión de fecha 15/02/2018;

2) Dar cuenta a la Junta Departamental de Colonia;

3) Comunicar a la Intendencia de Colonia.
CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DEL MINISTRO               ING. MIGUEL AUMENTO: “He votado en forma discorde la Resolución recaída en este expediente, en tanto mantengo íntegramente mi posición, sustentada en ocasión de la Sesión del 15 de febrero de 2018.-

ag

