RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  10 DE ABRIL DE  2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0001617, Ent. N° 1422/13.)

“VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo, relacionadas con la ampliación del contrato correspondiente a la Licitación Pública Internacional PMU Nº 006/2009 para la construcción de corredor exclusivo en la Avenida Garzón entre Camino Colman y Santa Lucía (Préstamo BID Nº 2040/OC-UR);

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 3567/09 de fecha 24.08.09, el Intendente de Montevideo dispuso adjudicar a Stiler S.A la licitación de referencia por un total de $ 541:661.658 (IVA, imprevistos y Leyes Sociales incluidos);

2) que este Tribunal en Sesión de fecha 07.10.09 intervino preventivamente el gasto de $ 75:627.300 y cometió al Contador Delegado la intervención del gasto de $ 466:034.358 (IVA, Imprevistos y Leyes Sociales incluidos), una vez imputado el mismo al grupo correspondiente con disponibilidad suficiente;
3) que por Resolución Nº 2013 de 22.05.2012, se dispuso la ampliación del contrato por un monto de $ 144:012.186 incluidos IVA y Leyes Sociales, correspondientes al 26,59% del monto total adjudicado;

4) que el Tribunal en Sesión de fecha 27.06.2012 intervino el gasto por importe de $ 84:324.720 y cometió al Contador Delegado la intervención del gasto de $ 59:690.466 una vez imputado a rubro adecuado con disponibilidad presupuestal suficiente;  

5) que por Resolución Nº 786/13 de fecha 25.02.2013 se dispone la ampliación de la licitación pública internacional de referencia por un monto de $ 77:705.460 incluidos IVA y Leyes Sociales, equivalente al 14,35% del valor total adjudicado; 
6) que el importe de la ampliación se financiará de la siguiente forma: 48,34% con fondos externos (F2- Fondos BID) y el resto con fondos propios (F1), habiéndose ingresados las solicitudes de preventiva Números 154274 (31.12.2012) y 155153 (25.01.2013) por importes de $ 37:565.391 y 40:140.069 respectivamente;

CONSIDERANDO: que la ampliación dispuesta, se ajusta a lo establecido por el Artículo 74 del T.O.C.A.F; 

 
ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;
                                        EL  TRIBUNAL  ACUERDA

1) Cometer a la Contadora Delegada la intervención del gasto de $ 77:705.460 incluidos IVA y Leyes Sociales una vez imputado a objeto correspondiente con disponibilidad presupuestal suficiente y el control al momento del otorgamiento del contrato de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley 18.244;  
2) Comunicar a la Contadora Delegada; y

3) Devolver las actuaciones.”
cr
PAGE  
2

