RES. 1405/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018
(E. E. Nº 2015-17-1-0007253, Ent. N° 1385/18)

VISTO: que la Administración Nacional de Puertos remite actuaciones relacionadas con la reiteración del gasto derivado de la ampliación la Licitación Pública Nº 16681, para el mantenimiento y rehabilitación de pavimentos en el Puerto de Montevideo;
RESULTANDO: 1) que por Resolución N° 518/3.794 de fecha 01/10/2015, el Directorio dispuso adjudicar ad referendum de la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, a  Construcciones Viales Civiles S.A. por un precio de obra básica de $ 82:803.654 y monto de mano de obra imponible de $ 10:681.483 sin imprevistos;
2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 25/11/15, acordó observar el gasto en virtud de que:
2.1) el procedimiento no se ajustó a lo dispuesto por el Artículo 48 del TOCAF,  por cuanto la adquisición del Pliego constituye un requisito que no está directamente vinculado a la consideración del objeto de la contratación y la evaluación de la oferta, por lo que únicamente corresponde exigirlo al oferente que resulte adjudicatario;

2.2)  los Artículos del Pliego de Condiciones  Números  23 A) y 26,  indicaban que los oferentes debían incluir referencias de trabajos similares en los últimos 10 años, y si la firma Constructora Oriente no lo hizo debió ser rechazada su oferta, por ser un requisito de admisibilidad;
2.3) el Artículo 32 del referido Pliego estableció que la ANP podrá declarar frustrada la Licitación en todo caso sin expresión de causa y sin responsabilidad alguna, con lo que queda librado al juicio de la Administración, y sin invocar fundamente para ello, el rechazar todas las propuestas, contraviniendo  lo dispuesto por el Artículo 65 Literal C) del TOCAF y el principio de motivación de los actos administrativos;

2.4) por contravenir lo dispuesto en el Artículo 15 del TOCAF al comprometer un gasto sin que exista crédito disponible en el rubro de imputación contable;

3) que el Directorio, por Resolución Nº 719/3.804 de fecha 23/12/15, reiteró el gasto y este Tribunal, por Resolución 395/16 adoptada en Sesión del 11/02/16, mantuvo la observación oportunamente formulada;
4) que el Directorio, por Resolución 803/3.907 del 26.12.17, dispuso ampliar un 100% la contratación original (Contrato 1898),  supeditado a la intervención del Tribunal y al amparo de lo establecido por el Artículo 74 del TOCAF, adjudicando a la firma Construcciones Viales y Civiles S.A., por un monto de $ 82:803.654, a valores básicos sin imprevistos, siendo el monto imponible $ 10:681.483;
5) que este Tribunal, por Resolución 484/18, adoptada en Sesión de fecha 31/01/18, acordó observar el gasto en razón de que la erogación originaria fue observada por motivos insubsanables (Resultandos 2.1, 2.2 y 2.3 de este acto administrativo) que irradian sus efectos a la ampliación;
6) que el Directorio, por Resolución Nº 179/3.916 del 06/03/18, reiteró el gasto aduciendo que resulta impostergable la continuidad de la obra con el fin de asegurar la recuperación de los pavimentos por dos años más y que habiendo efectuado las correspondientes trasposiciones hay disponibilidad presupuestal para afrontar la obra;
CONSIDERANDO: que la argumentación esgrimida no guarda relación directa con la causal que motivó la observación oportunamente formulada;  
ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada en  Resolución  Nº 484/18 adoptada en Sesión de 31.01.2018;
2) Dar cuenta a la Asamblea General;
3) Comunicar al Poder Ejecutivo; 
4) Comunicar a la Administración actuante.
dc 
3

