RES. 1478/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 2 DE MAYO DE 2018

(E. E. Nº 2013-17-1-0004384, Ent. N° 1796/18)

VISTO: los actuaciones remitidas relacionadas con el convenio celebrado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Intendencia de Colonia para promover la rehabilitación urbana en el Departamento de Colonia;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal, con fecha 18 de mayo de 2016,  acordó no formular observaciones al convenio referido, disponiendo que, dictada la Resolución  por el Ordenador y suscripto el convenio, cometía al Contador Auditor destacado ante el MVOTMA la intervención de la suma de UR17.930 correspondiente al Ejercicio 2016, así como la partida correspondiente al Ejercicio 2017 (Acuerda 3). En definitiva dicho convenio fue celebrado por las partes el 31 de julio de 2016;

2) que en la oportunidad, la División de Programación Financiera del MVOTMA, con fechas 1 de marzo de 2018 y 22 de marzo de 2018, informa que actualmente el saldo pendiente del convenio asciende a UR 17.930 el cual se ejecutará contra créditos del Ejercicio 2018 y no del 2017 como estaba originalmente previsto. En función de ello, se remiten las actuaciones solicitando la intervención de la reprogramación financiera que determina en definitiva que el desembolso pendiente se realice fuera del plazo inicial previsto;

3) que se adjunta documento de afectación Nº000446 por un monto total de $ 19:131.669, con cargo al Proyecto 718, Programa 521, Objeto de Gasto 514, Financiamiento 15, del Inciso  14, Unidad Ejecutora 002;

CONSIDERANDO: 1) que lo informado  por el MVOTMA, en el sentido que el gasto emergente del convenio  celebrado con la Intendencia de Colonia previsto para el 2017 se efectivizará en definitiva  en el Ejercicio 2018,  no incide desde el punto de vista sustancial en las consideraciones realizadas por este Tribunal en su Resolución del  18 de mayo de 2016,  en la medida que no se formuló observaciones al convenio referido;

2) que no obstante ello, en función de lo informado, resulta necesario rectificar  la Resolución  de este Tribunal del 18 de mayo de 2016 en su parte dispositiva (Acuerda Nº 3), contemplando que  la partida que originalmente se previa desembolsar en el Ejercicio 2017 se desembolsará en el Ejercicio 2018;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Rectificar el Acuerda Nº 3) de la Resolución de este Tribunal dictada  el 18 de mayo de 2016, señalándose que el gasto que se preveía desembolsar en el Ejercicio 2017 cuya intervención se cometió a la Contadora Auditora,  corresponde  al  Ejercicio 2018;

- Comunicar a la Contadora Auditora destacada ante el MVOTMA;

- Devolver las actuaciones.