RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2013

(E. E. Nº 2012-17-1-0002391 E. N° 1821/13)
.
“VISTO: estas actuaciones remitidas por la Intendencia de Colonia, relacionadas con la ampliación derivada de la Licitación Pública Nº 23/2012 para el “Nuevo trazado de tránsito pesado para ingreso a Juan L. Lacaze desde Ruta 54”;

RESULTANDO: 1) que, por Resolución Nº 2135/12 de fecha 6 de noviembre de 2012 el Intendente de Colonia adjudicó dicha licitación a la empresa “SERITEX S.A.”, por un monto total de $ 11:046.874,30 IVA incluido, más $ 1:343.943 por impuestos, y un plazo máximo de tres meses con posterioridad a la firma del contrato;

                                2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 5 de diciembre de 2012 observó el gasto por contravenir lo preceptuado por los Artículos 48 y 64 del TOCAF y por carecer de disponibilidad para atender el gasto de acuerdo con lo establecido por el Artículo 15 del mismo Cuerpo normativo;

                                              3) que, por Resolución de fecha 27 de diciembre de 2012 el Intendente, reiteró el gasto expresando que la obra licitada resulta impostergable para dar solución al fluido tránsito pesado que recibe la localidad de Juan L. Lacaze.  El Tribunal mantuvo la observación en sesión de fecha 14 de febrero de 2013;

                                              4) que, por Resolución Nº 04/2012/325-2 el Intendente autorizó la ampliación del 100% del la adjudicación de la licitación pública de referencia, a la empresa “SERITEX S.A.”, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 63 del TOCAF;

                                               5) que dicha resolución fue notificada a la Empresa cuyo contrato aun se encontraba vigente, la cual prestó su conformidad el 18 de marzo de 2013;

                                               6) que, de acuerdo con la información contable de fecha 15/3/13, la imputación del gasto que asciende a la suma de                             $ 12:390.817,  no cuenta con disponibilidad suficiente; 

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta en la oportunidad,  se ajusta a lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF (texto vigente);

                                    2) que, no obstante, dicha ampliación se encuentra afectada al derivar de un gasto que fue previamente observado por el Tribunal,  por razones de procedimiento que resultan insubsanables;

                                    3) que no se puede comprometer un gasto sin que exista crédito disponible;
                                

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto, por lo expresado en los precedentes Considerandos 2) y 3);

2) Devolver las actuaciones”.

mb           

PAGE  
2

