RES. 1570/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 9 DE MAYO DE 2018

(E. E. Nº 2017-17-1-0001657, Ent. N° 1950/18)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), relacionadas con el convenio específico a suscribir con la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) “Dr. Alberto Gallinal Heber”;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal en sesión de fecha 29 de marzo  de 2017, acordó no formular observaciones al convenio marco entre el MVOTMA y MEVIR, para la construcción de viviendas de interés social en diversas localidades del país  y servicios comunitarios complementarios, así como  la realización de construcciones para la producción y mejoras prediales en el medio rural, previéndose en dicho convenio que las obras se especificarían en convenios particulares;

2) que el convenio marco referido fue en definitiva  celebrado por las partes con fecha  25 de junio de 2017;

3) que en esta oportunidad, se adjunta el proyecto de convenio específico a celebrar en  el  marco del convenio suscrito el 25 de junio de 2017, cuyo  objeto consiste en determinar los planes de obras e inversiones a realizar por MEVIR en el año 2018, identificando la cantidad de intervenciones, localidades y el monto de inversión total, conforme al Anexo I que forma parte del convenio;

4) que en tal sentido,  en el convenio específico remitido se prevé que el MVOTMA se compromete  abonar a MEVIR por las obras del año 2018, la suma de hasta U.R. 809.000. Dicha suma se transferirá de la siguiente manera:

a) el 40% se abonará contra la aprobación del cronograma financiero de la obras e inversiones, en un plazo máximo de 90 días de aprobado;                                 b) el 30%  se abonará una vez se  alcance el 30% de avance del cronograma financiero, en un plazo máximo de 90 días de aprobado el mismo,

c) el 30% restante se abonará  una vez se  alcance el 60% de avance del cronograma financiero, en un plazo máximo de 90 días de aprobado el mismo, o el saldo de recursos pendientes en el proyecto presupuestal 524 “Vivienda rural y pequeñas localidades”, financiamiento 1.5, para el año en curso;

5) que se adjunta proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo autorizando la suscripción del convenio específico remitido, disponiendo que el gasto emergente del mismo es de hasta U.R. 809.000, el  cual será atendido con cargo al Programa 524, Proyecto 722;

6) que se adjunta documento de afectación                            Nº 000513,  por la suma de $ 863.219.180 con cargo al Inciso 14, Unidad Ejecutora 002, Programa 524, Proyecto 722;

CONSIDERANDO:  que el convenio específico remitido se realiza en ejecución  del convenio marco celebrado por el MVOTMA y MEVIR, respecto al cual este Tribunal por Resolución adoptada con fecha 29 de marzo de 2017, acordó no formular observaciones;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones al proyecto de convenio específico a celebrar entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR);

2) Dictada la Resolución por el Poder Ejecutivo, cometer al Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto derivado de la implementación del convenio remitido por la suma de hasta U.R. 809.000, previo control de su imputación con cargo a grupo adecuado con disponibilidad suficiente y de la verificación de que las condiciones establecidas en la Resolución definitiva coincidan con los antecedentes remitidos a este Tribunal;

3) Comunicar al Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ; y

4) Devolver los antecedentes.

ag