RES. 1331/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2018

(E. E. Nº 2013-17-1-0007913, Ent. N° 1484/18)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Contador Delegado en la Intendencia de Canelones relacionadas con una nueva ampliación de la Licitación Pública Internacional Nº 101/2014 convocada para la realización de obras de consolidación de Ciudad de La Costa, así como con el financiamiento parcial de la misma;

RESULTANDO: 1) que este  Tribunal con fecha 10/09/14, observó el gasto  por incumplimiento de  los Artículos 15 y 19 del TOCAF, y Artículo 1.2) del Pliego de Condiciones Particulares;

2) que con fecha 25/09/14, el Intendente  dispuso  adjudicar la presente licitación, por un monto de $ 1.026.720.000 (IVA y Leyes Sociales y paramétricas incluidos), a la firma Grinor S.A y reiterar  el gasto que había sido previamente observado  por este Tribunal;

3) que el Intendente, por Resolución de fecha 08/09/2016, dispuso ampliar al amparo del Artículo 74 del TOCAF, la presente contratación, por $ 600.000.000 más intereses;

4) que este Tribunal, en Sesión de fecha 5 de octubre de 2016, observó la erogación de  la ampliación, en razón de  que el gasto de la contratación original fue oportunamente observado por razones de legalidad insubsanables y que no se acreditó lo señalado por este Tribunal por Resolución Nº 2001/16 de 08/06/2016 (realizar la previsión presupuestal de fondos para el pago de las obras);

5) que el Intendente, por Resolución Nº 16/06804 de 09/11/2016, reiteró el gasto, habiéndose mantenido la observación por parte del Tribunal;

6) que previa conformidad de  Grinor, por  Resolución N° 18/01469 de fecha 02/03/18, se  autorizó una  nueva ampliación por el 35, 56% de lo adjudicado, lo que equivale a la suma de $ 365.056.000 (IVA y LLSS incl.);

7) que se deja constancia que la contratación original no se encuentra ejecutada en un 100%;

8) que se estimó la ejecución para el presente ejercicio en la suma de $ 84:516.672, habiéndose realizado la reserva  de rubro en el programa 201, renglón 387;

CONSIDERANDO: 1) que la presente ampliación encuadra en lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, habiéndose recabado la previa conformidad del contratista, respectado el tope máximo autorizado y, encontrándose vigente la licitación (resultando 7);

2) que no obstante, el gasto de la contratación original fue oportunamente observado por razones de legalidad insubsanables que afectan a la presente ampliación;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;

2) Devolver las actuaciones.

ag