RES.1896/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2018

(E. E. Nº 2013-17-1-0005624, Ent. N° 2436/18)

VISTO: estos antecedentes relacionados con la Licitación Pública                    Nº 2/2012, convocada por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la Reconstrucción del muelle y construcción de marinas en el Puerto de Piriápolis, Departamento de Maldonado;

RESULTANDO: 1) que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 27 de diciembre de 2013, se adjudicó el procedimiento licitatorio a la firma SACEEM por un monto total de $ 402.836.254 impuestos, leyes sociales e imprevistos incluidos;

2) que este Tribunal en Sesión de fecha 30 de octubre de 2013, cometió a la Contadora Auditora la intervención del gasto referido, previo control de su imputación en el Objeto del gasto adecuado con disponibilidad suficiente;
3) que con fecha 12 de julio de 2016, la Contadora Auditora de este Tribunal dejó sin efecto la intervención de $ 110.000.000 y observó el gasto por incumplimiento de lo establecido en el Artículo 15 del TOCAF, posición que fue ratificada por este Tribunal en Acuerdo de fecha 07/09/2016;

4) que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 25/10/2016, se reiteró el gasto y este Tribunal en Sesión de fecha 16/11/2016, mantuvo la observación realizada;

5) que posteriormente, se tramitó una ampliación por un monto total de $ 77.129.890 incluidas las obras, las leyes sociales y los imprevistos; asimismo, se solicitó la realización de obras (como una ampliación más) en el Puerto de La Paloma, por la empresa SACEEM  y un monto total de $ 114.687.189 incluidas las obras, las leyes sociales y los imprevistos.- Este Tribunal, en Sesión de fecha 22 de febrero de 2017, acordó cometer a la Contadora Auditora en el MTOP, la intervención del gasto de $ 77.129.890 más los ajustes correspondientes, y observar la ampliación de las nuevas obras en el Puerto de La Paloma, en virtud que no es de aplicación por el Artículo 74 del TOCAF, dado que la misma se encontraba fuera del objeto de la contratación original;                                      

6) que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 24 de abril de 2017, se amplió la contratación en la suma de $ 77.129.890 y por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 2 de mayo de 2017, se insistió en el gasto observado respecto al Puerto de La Paloma y amplió el contrato en la suma de $ 114.687.189.- Este Tribunal, en Sesión de fecha 22 de junio de 2017, acordó mantener la observación en Sesión de fecha 22 de febrero de 2017;

7) que posteriormente, se solicitó una nueva ampliación por un monto total de $ 151:820.391 incluido leyes sociales e imprevistos,  para la realización de obras de reparación y el reforzamiento de la superestructura de las Marinas 1 y 2 incluyendo sus pilotes y sus talones del Puerto de Punta del Este, de los pilotes del sector de Transición entre el llamado Muelle Oficial y las dos marinas, así como la reconstrucción de los accesos a las Marinas 3,4 y 5.- Este Tribunal en Sesión de fecha 11 de abril de 2018, observó la ampliación de obras en el Puerto de Punta del Este, en virtud que no es de aplicación por el Artículo 74 del TOCAF, dado que el objeto se encuentra fuera del objeto de la contratación original;                                      

8) que en esta oportunidad, se remite copia de Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 07 de mayo de 2018, ampliando e insistiendo en el gasto en la suma de $ 151:820.391 incluido leyes sociales e imprevistos, expresando que la presente ampliación se enmarca dentro del objeto original;
CONSIDERANDO: que la Administración no aporta elementos que ameriten el levantamiento de la observación oportunamente realizada, manteniéndose inalteradas las razones por las cuales se observó el gasto de referencia;  

ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto por el Artículo 211, Literal B)  de la Constitución  de la República;

                                       EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada por en Sesión de fecha 11 de abril de 2018;

2) Comunicar al Poder Ejecutivo y a la Contadora Auditora;

3) Oficiar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas;
4) Dar cuenta a la Asamblea General.

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DE LA MINISTRA             CRA. DIANA MARCOS: “Fundamento mi voto discorde por haber votado negativamente el procedimiento original, relacionado con la Licitación Pública Nº 2/2012, convocada por la D.H.N., para la reconstrucción del muelle y construcción de marinas en el puerto de Piriápolis, Departamento de Maldonado. 
ag
PAGE  
1

