RES. 2116/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2018

(E. E. Nº 2012-17-1-0003176, Ent. Nº 2856/18)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa COVIALSUR, PMV N° 0666, de un préstamo complementario al oportunamente otorgado;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal en sesión de 9 de enero de 2013, cometió la intervención del gasto total de UR 25.302 a favor de COVIALSUR, para la construcción de 14 viviendas con destino casa habitación en Montevideo, una vez dictada la Resolución por el Ordenador competente;
2) que por Resolución Ministerial, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas de fecha 21 de enero de 2013, se dispuso otorgar a la referida Cooperativa el mencionado préstamo;

3) que consta Proyecto de Resolución Ministerial a dictarse en ejercicio de atribuciones delegadas, otorgando a la Cooperativa “COVIALSUR”, un préstamo complementario al oportunamente otorgado por Resolución Ministerial N° 11/2013 de 21 de enero de 2013 y su modificativa de 21 de octubre de 2013, respecto al número del Padrón del inmueble a hipotecar que es 420.381 de Montevideo, por la suma de UR 2.858, bajo las mismas condiciones que el préstamo original y con la misma garantía hipotecaria;
4) que se expresa que la solicitud  del préstamo complementario se funda en que se produjo un desfasaje entre los costos reales de la obra y el dinero efectivamente cobrado por avance de obra, lo cual hace imposible la culminación de las obras;
5) que se adjunta Constancia de Afectación Crédito de fecha 24 de mayo de 2018 Nº 2310, a favor de COVIALSUR e informe de la División Programación Financiera del MVOTMA de fecha 24 de mayo, correspondiendo al Ejercicio 2018: UR 570 y al Ejercicio 2019: UR 2.228. Total UR 2.858;
6) que luce documento SIIF Afectación Nº 059 de fecha 28 de mayo de 2018, Modificación 003 “Aumento”, con cargo al Inciso 14 MVOTMA, Unidad Ejecutora 002 Dirección Nacional de Vivienda, Financiamiento 15 Fondo Nacional de Vivienda, Objeto del gasto 381, por un total nominal de $ 609.895;

CONSIDERANDO: que el otorgamiento del referido préstamo se ampara en lo establecido por los Artículos 117 y siguientes de la Ley                        Nº 18.407 de 24/10/08, el Artículo 27 de la Ley 17.243 de 29/06/00; el                    Artículo 61 Literal B) del Decreto Nº 76/998 de 24/03/98 (Texto Ordenado de la Ley de Vivienda); y a lo establecido por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el citado Ministerio;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211, Literal B de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, cométese al Contador Auditor la intervención del gasto máximo de hasta UR 2.858, derivado del otorgamiento de un préstamo complementario a la Cooperativa de Vivienda “COVIALSUR” (Nº de Registro 666), así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo, según la fórmula establecida en el Reglamento aprobado;
2) Cométese asimismo al Contador Auditor, la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al Objeto del gasto adecuado con disponibilidad suficiente;
3) Cométese asimismo al Contador Auditor, la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22/05/1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución de 16/06/2010);
4) Comuníquese al Contador Auditor;
5) Devuélvase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
ag
PAGE  
1

