RES. 1804/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018
(E. E. Nº 2018-17-1-0003061, Ent. N° 2355/18)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de usuarios de ayuda mutua COVIDO, de un préstamo más una ampliación, por un plazo de 25 años, ambos garantizados con hipoteca; 

RESULTANDO: 1) que luce  Anteproyecto, Informe de Arquitectura, de núcleos familiares, agrimensura, informe de escribanos, informe social, certificado de anteproyecto y certificado de proyecto ejecutivo; 

                          2) que se adjunta la siguiente programación financiera elaborada por el M.V.O.T.M.A., de fecha 30 de abril de 2018: UR 28.208 (Año 2019), UR 18.766 (Año 2020), UR 14.213 (Año 2021) y UR 1.186 (Año 2022).         El M.V.O.T.M.A. ha fijado el valor de tasación del proyecto en UR 67.043,20.        El valor del terreno equivale a UR 3.676, siendo el plazo de obra estipulado de 28 meses y el Costo Global del proyecto asciende a UR 67.043,20, correspondiendo UR 56.987 a préstamo (85% del costo global) y UR 5.386 a Ampliación de Préstamo (8.5% de la diferencia entre el costo global y el valor del terreno); por tanto, el monto total a escriturar es de UR 62.373; 
                                      3) que    luce    Constancia    de   Afectación del Crédito 
Nº 002289, de fecha 30 de abril de 2018, donde se detallan los importes a comprometer, conforme surge de la programación financiera;

                                     4) que se agrega Proyecto de Resolución Ministerial a dictarse en ejercicio de atribuciones delegadas, mediante el cual se otorga a la Cooperativa de referencia el préstamo mencionado. La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo; 
                                          5) que el destino de los préstamos será la construcción de 28 viviendas económicas de interés social, según el siguiente detalle: 12 viviendas de 2 dormitorios, 12 viviendas de 3 dormitorios y 4 vivienda de 4 dormitorios, en un todo de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo a aprobarse, en el Padrón Nº 7.906, de la Ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, para residencia permanente de los integrantes de la referida Cooperativa; 

                                          6) que la mutuaria deberá, previa aprobación del título por la “ANV”, gravar simultáneamente con primera hipoteca a favor del Estado (MVOTMA), el Padrón Nº 7.906 de Fray Bentos;

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24/10/2008 y    Artículo   27   de  la  Ley  Nº 17.243  de 29/6/2000, 61 Literal B) del Decreto 
Nº 76/998 de 24/3/98 (Texto Ordenado de Vivienda); y a lo establecido por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el citado Ministerio;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Lit. B) de la Constitución de la República;

EL  TRIBUNAL  ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente y comprometido el gasto para el próximo Ejercicio de acuerdo con lo establecido por el Artículo 18 del TOCAF, cométese a la Contadora Auditora la intervención del gasto de UR 62.373, una vez abiertos los créditos de los Ejercicios correspondientes detallados en el Resultando 2) de esta Resolución, a favor de la  Cooperativa de ayuda mutua COVIDO, previo control de su  imputación en el Grupo adecuado con disponibilidad suficiente; así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo;
2) Cométese a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
3)  Por último, cométese a la Contadora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8º de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22.5.1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por la Resolución de este Tribunal de fecha 16.6.2010);
4)   Comuníquese a la Contadora  Auditora; y
5) Devuélvase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
cr
PAGE  
1

