RES. 2298/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 11 DE JULIO DE 2018

(E. E. Nº 2017-17-1-0004215, Ent. N° 3144/18)

- VISTO: las actuaciones remitidas por la Contadora Delegada en la Intendencia de Canelones, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 26/16, convocada para la realización de obras de bacheo con mezcla asfáltica en Santa Lucía, Canelones, Los Cerrillos y Aguas Corrientes;

RESULTANDO: 1) que el Intendente, mediante Resolución Nº 17/3990 de fecha 09.06.17, dispuso adjudicar la licitación de referencia, en los términos sugeridos por la Comisión Asesora, a la  firma CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A., por un monto total de $ 19.433.414, con descuento, IVA y leyes sociales incluidos;

2) que este  Tribunal, por Resolución N° 2369/17  de fecha 26 de julio de 2017, acordó observar el gasto,  por contravenirse  lo dispuesto por el Artículo 48 Literal C) del TOCAF en relación a los factores de evaluación,  porque no se dio  cumplimiento a lo  dispuesto en el Artículo13 Literal D) de la Ordenanza No. 27 de 22/05/1958, y porque le hubiera correspondido al Municipio respectivo que realizara el compromiso del gasto, por ser la tarea de bacheo materia municipal (Artículo 7 nral 2 de la Ley 19272).  Dicho gasto fue reiterado, y mantenida la observación, por parte de este Tribunal;

3) que en la oportunidad, contando con la conformidad de la empresa CVC-CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES SA, por  Resolución N° 18/02588 del 20/04/18, se autoriza la ampliación del 50%  de lo que le fuera adjudicado, ascendiendo la erogación total a la suma de                      $ 9.716.707, habiéndose estimado que la ejecución para el presente ejercicio asciende a la suma de $ 100.000;

4) que con fecha 4.4.18, se deja constancia que la contratación original no se encuentra ejecutada en un 100%;

5)  que de acuerdo al informe contable del 10 de abril de 2018, la suma de $ 100.000 fue imputada con cargo al  Programa 201-Renglón 387, con disponibilidad presupuestal;

CONSIDERANDO: 1) que la presente ampliación encuadra en lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, habiéndose respetado el máximo autorizado, recabándose la previa conformidad del contratista;

2) que el gasto de  la contratación original fue oportunamente observado por razones de legalidad insubsanables que afectan a la presente ampliación (Resultando 2);

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;

2) Devolver las actuaciones.

ag