RES. 2474/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2018

(E. E. Nº 2018-17-1-0004337, Ent. N° 3345/18)

- VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) relacionadas con la Licitación Pública N° 07/002/2017 relativa a la convocatoria a empresas constructoras nacionales para la culminación de obras para activos en el Padrón Nº 426.121 de la ciudad de Montevideo, Departamento de Montevideo, mediante el sistema de contrato de obra “llave en mano”;

- RESULTANDO: 1) que los antecedentes relativos a la iniciación de estas obras fueron tramitados en Carpeta N° 230.446, Entrada N° 7627 de 5/11/2010, correspondiendo a la Licitación Pública N° 9/002/2008 convocada para el suministro de terreno, diseño y construcción de hasta 120 viviendas en conjuntos de 20 y 40 unidades en la ciudad de Montevideo, oportunamente sometida a la intervención de este Tribunal, el que, en Sesión de 01.12.2010 no formuló observaciones;

- 2) que en esta oportunidad se remiten actuaciones relativas a la Licitación Pública N° 07/002/2017, referentes a la  convocatoria a empresas constructoras nacionales para la culminación de obras consistentes en 20 viviendas más SUM, para activos en el Padrón Nº 426.121 de la ciudad de Montevideo, Departamento de Montevideo, mediante el sistema de contrato de obra “llave en mano”;

- 3) que de la Sección II del Pliego de Condiciones que refiere a los Antecedentes de Contratación e Información Sumaria, surge que en el mes de mayo de 2015 el contratista suspendió en forma unilateral la ejecución de la obra correspondiente a la Licitación referida en el Resultando precedente. Que, con fecha 23 de junio de 2015 la Agencia Nacional de Vivienda labró Acta Administrativa dejando constancia de la detención de los trabajos, tomando posesión de la obra a nombre del MVOTMA el 28/08/2015. Que el contrato de Construcción correspondiente es rescindido por Resolución del Poder Ejecutivo de 9 de marzo de 2016;

- 4) que con fecha 14.11.2017, se procedió a efectuar la apertura del nuevo llamado, surgiendo del Acta respectiva que se presentaron 4 oferentes, siendo las cotizaciones las siguientes: VIVAMAT S.A. (a&c): $ 31:863.841 impuestos incluidos; HARBOR S.A.: $ 22:937.393 impuestos incluidos; FRANCO MEZZETTA VIVAMAT S.A.: $ 28:873.815,64 impuestos incluidos y CHL S.A.: $ 26:827.941,52 impuestos incluidos;

- 5) que surge Informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de fecha 11.01.2018, por el cual expresó que, del estudio de las ofertas presentadas y considerando el pedido de aclaraciones de fecha 7.12.2017 a todas las empresas, resulta que: VIVAMAT S.A.: respecto al punto 5 solicitado, en caso de resultar adjudicatario, se considera que debe mejorar lo propuesto. FRANCO MEZZETTA S.A.: Sin observaciones; CHL S.A.: respecto al punto 1 solicitado se contempla lo establecido en el Pliego respecto a la obra “llave en mano”, no haciéndose responsable de la obra existente, por tanto, se desestima su oferta (Artículo 56 del TOCAF) y HARBOR S.A.: Sin observaciones.

En virtud de lo antedicho, las empresas que se encuentran en condiciones de contratar son VIVAMAT S.A., FRANCO MEZZETTA S.A. y HARBOR S.A.. Se recomendó la adjudicación, al amparo de la cláusula 16, sección II del Pliego, a la empresa HARBOR S.A.;

6) que se adjunta Proyecto de Resolución Ministerial mediante el cual se resuelve: a) Rechazar la oferta presentada por la empresa CHL S.A. por no cumplir con las obligaciones emanadas del contrato “llave en mano”, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego; y b) Adjudicar a la empresa HARBOR S.A. para la culminación de obras consistente en 20 viviendas para activos más SUM, emplazadas en el Padrón N° 426.121 de la ciudad de Montevideo, Departamento de Montevideo, por un monto total de obra de $22:937.393 impuestos incluidos, monto de mano de obra imponible máximo de hasta $ 5:232.408, en un plazo de 150 días calendario y en un plazo total de 515 días calendario;

7) que se agrega informe de la División Programación Financiera de fecha 8.02.2018, Constancia de Afectación de Crédito  Nº 002205 de fecha 27.02.2018 y Afectación Nº 000795 con cargo al Programa 521, Proyecto 717, Objeto del Gasto, por $ 1:880.114. Los importes que corresponde comprometer, por cada Ejercicio son los siguientes: Ejercicio 2018: $ 1:880.114 y Ejercicio 2019: $ 26:292.687, lo que totaliza $ 28:172.801;

CONSIDERANDO: que el procedimiento licitatorio se enmarcó en las normas vigentes (Artículo 33 y siguientes del TOCAF) y en el Convenio de Colaboración y Coordinación Institucional suscrito el 2.08.2011 entre el MVOTMA y la Agencia Nacional de Vivienda;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, abiertos los créditos y comprometido el gasto para los próximos Ejercicios, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 18 del TOCAF, cométese a la Contadora Auditora en dicha Secretaría de Estado la intervención del gasto de cada año: Ejercicio 2018: $ 1:880.114 y Ejercicio 2019: $ 26:292.687;

2) Cométese asimismo, a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto de 2018 - 2019, previo control  de la Constancia de Afectación de Crédito emitida por la Dirección Nacional de Vivienda (Resultando 3.5) y de su imputación en el Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Por último, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de fecha 22.05.1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución de 16.06.2010);

4) Comuníquese a la Contadora Auditora;

5) Devuélvase.

dc