RES. 2576/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2018
(E. E. Nº 2017-17-1-0001111, Ent. N° 3582/18)

           VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), relacionadas con el “Fideicomiso PPP Rutas N° 9, 15 y conexión”  a suscribir con Republica Negocios Fiduciarios Sociedad Anónima (RENEFISA), previsto en la Licitación Pública Internacional N° 2/2016;

           RESULTANDO: 1)  que en el marco de lo dispuesto por la Ley              Nº 18.786 del 19 de julio del 2011, el MTOP convocó a la Licitación Publica Internacional Nº 02/16 para la adjudicación del contrato de participación publico privada para el “Diseño, construcción, operación y financiamiento de la infraestructura vial en Rutas Nº 9, 15 y conexión R9-R15-Circuito Nº 2”;

                                          2) que oportunamente, el MTOP remitió a este Tribunal el proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo, adjudicando en forma provisional al Consorcio Grupo Oriental 2 el llamado referido, por un plazo de 20 años, por un precio de UI 2.680:672.280,42;

                                       3) que este Tribunal por Resolución de fecha 15 de marzo de 2017, modificada posteriormente por Resolución de fecha 4 de octubre de 2017, acordó cometer al Contador Auditor destacado ante el MTOP el “pago por disponibilidad” único anual, previo control de lo establecido por el artículo 3º de la Ley Nº 18.244 (deudores alimentarios), y a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Economía y Finanzas la verificación de que la Resolución de Adjudicación Provisional concuerde con las condiciones de contratación sometidas a consideración de este Tribunal (artículo 8 de la Ordenanza Nº 27 de 22/5/58 en la redacción dada por la  Resolución de fecha 16/6/2010;

    
                           4) que el Poder Ejecutivo, por Resolución de fecha 24 de abril de  2017, adjudicó en forma provisional al oferente Consorcio Grupo Oriental 2, integrado por las empresas Construcciones e Instalaciones Electromecánicas S.A. (CIEMSA), Hernández y González SA y Traxpalco S.A. Ia Licitación Pública Internacional N°02/2016, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 18.786 de fecha 19 de julio de 2011, por un precio de UI 2.680.672.280,40;

                                     5) que en esta oportunidad, se remite el proyecto de contrato de fideicomiso de administración a suscribir por el MTOP (Fideicomitente)  con RENEFISA (Fiduciaria)  denominado “Fideicomiso PPP Rutas N°9, 15 y conexión” cuyo objeto consiste esencialmente en la inversión, gestión, administración y disposición de los fondos destinados al Contrato de Participación Público Privada que le dio origen;

                                   6) que en dicho proyecto de contrato, se estipula que el Fideicomitente se obliga a transferir a RENEFISA en propiedad fiduciaria, las siguientes sumas y derechos, constituyendo cada literal un “Sub-Fondo”: a) el monto equivalente al 4,8% sobre los ingresos a percibir por el contratista  partir del año 8 del contrato, que será retenido por el MTOP y depositado en la cuenta que se abrirá a tales efectos y será administrado por la Fiduciaria, en los términos y condiciones dispuestos en el contrato; b) los aportes que el MTOP tiene derecho a percibir de parte del Contratista, en cumplimiento  de lo establecido en el contrato de PPP y demás documentos del Proyecto, para el control de la correcto ejecución del contrato de las obras del Proyecto, que ascenderá a la suma de UI 1:700.000 al año, durante el periodo de ejecución del contrato de obras. Estos montos constituirán un Sub-Fondo denominado “Sub-Fondo de Provisión”; c) asimismo, el MTOP podrá fideicomitir nuevas partidas sean presupuestales  o extra presupuestales, así como ceder nuevos derechos de crédito. Todos los aportes futuros deberán estar precedidos de una resolución del MTOP,  mediante la cual se disponga su integración al presente Fideicomiso, las condiciones de tal integración , la particularidades de la administración de los nuevos bienes o derechos y el destino de los mismos si correspondiere; d) integrarán también el patrimonio del Fideicomiso, todos los bienes y derechos que sustituyan las partidas mencionadas como consecuencia de la realización de actos de inversión, administración y/o disposición de aquellas, así como las utilidades, frutos y productos que provengan de las mismas;

                                     7) que los bienes fideicomitidos –presentes y/o futuros-que se incorporen al Fideicomiso constituirán el patrimonio de afectación separado e independiente de los patrimonios del Fideicomitente y de la Fiduciaria. El Fideicomitente responderá por la existencia y legitimidad de los derechos transferidos; 
                                    8) que serán de cargo y costo exclusivo del patrimonio del Fideicomiso: a) la remuneración de la Fiduciaria, b) los honorarios de auditoria externa, en caso de que el beneficiario la requiera, c) todos los impuestos, tasas o contribuciones que recaigan sobre el patrimonio fideicomitido, d) los gastos y honorarios que se generen por la estructuración del fideicomiso, e) los costos de conservación de los bienes  fidiecomitidos, así como los que demande la distribución de fondos, f) todas las demás obligaciones de contenido económico contraídas por la fiduciaria que resulten indispensables para el fiel cumplimiento del mandato del fiduciario fuera de las previstas;
    

                                   9) que la Fiduciaria se encargará de gestionar el patrimonio del Fideicomiso en general y cada Sub-Fondo en particular, de acuerdo a los criterios que se determinan en el contrato  y deberá realizar, entre otras, las siguientes  actividades: administrar el patrimonio del fideicomiso, otorgar poderes generales o especiales que  se requieran para la consecución de los fines o para la defensa del patrimonio del fideicomiso, mantener un inventario y una contabilidad separada de los bienes derechos y obligaciones que integran el patrimonio del fideicomiso, etc. ;

                                 10) que asimismo,  la Fiduciaria se obliga a rendir cuentas de su gestión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley      Nº  17.703, que de no ser objetadas por el Fideicomitente en un plazo de 60 días, contados desde el siguiente a la notificación de dicha rendición de cuentas, ésta se tendrá por aprobada. Asimismo, deberá presentar al 31 de diciembre de cada año los estados contables del Fideicomiso, acompañados de informe de auditoría externa elaborado por profesional o empresa habilitada como Auditor Externo por el Banco Central del Uruguay; 

                                   11) que la cláusula décimo tercera establece como remuneración de la fiduciaria por la estructuración legal y diseño operativo, una suma a pagar por única vez y asimismo otra suma mensual por la gestión y administración del patrimonio, que no se especifican en el proyecto de contrato;

                                  12) que el Fideicomitente se obliga a transferir los fondos y derechos definidos en el contrato. Sin perjuicio de las demás obligaciones que asume en virtud de la Ley y del contrato en general, el Fideicomitente se compromete a suscribir los documentos privados y públicos y a ejecutar los actos que fuesen necesarios para la transferencia y la recuperación judicial y extrajudicial de la cartera de créditos;
                                  13) que el plazo del fideicomiso es de 22 años a partir de la fecha de suscripción, renovable por única vez por un periodo de dos años; 

                                  14) que por nota de fecha 14 de febrero de 2018, RENEFISA S.A. cotiza los servicios detallados, correspondientes a la estructuración legal y diseño operativo en UI   50.000 por única vez, y los de gestión y administración en UI 18.500 mensuales. Los precios referidos no  incluyen el IVA;

                                 15) que con fecha 16 de abril de 2018, la Dirección Nacional de Vialidad comunica a la División Gestión Administrativo Financiero Contable la conformidad con la oferta realizada por RENEFISA S.A a los efectos de realizar la afectación del gasto;

                                16) que se remite proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo aprobando el contrato mencionado, autorizando el gasto y pago de  partidas presupuestales o extrapresupuestales y a ceder nuevos derechos de crédito en el marco del Fideicomiso de referencia con destino a estructuración legal, diseño operativo, gestión y administración mensuales por el ejercicio 2018, por la suma de $ 83.570 para el ejercicio 2018 y la suma de $270.840 con destino a solventar los gastos  de gestión y administración mensuales  por el ejercicio 2019; 
                                17) que se adjunta Documento de Afectación N°000471 de fecha 10 de mayo de 2018 por la suma de $339.002 con cargo al Inciso 10, Unidad Ejecutora 003 Dirección Nacional de Vialidad Financiamiento 1.1, Programa 362,Proyecto 750, Objeto del gasto 549, que se describe como una estimación del costo fijo del Fideicomiso de referencia;

          CONSIDERANDO: 1) que el Decreto Nº 223/997 de 27 de junio de 1997, establece entre los cometidos sustanciales del MTOP, proyectar, dirigir y ejecutar el mantenimiento de la red vial nacional y participar en la ejecución de obras, a través de convenios promovidos por diferentes sectores de la comunidad nacional;                                     
                                       2) que de acuerdo al proyecto de contrato remitido, en la cláusula 24.4 del Pliego de Condiciones de la Licitación de referencia, se estipuló la creación de un fondo de provisión a efectos de asegurar el cumplimiento del estado final del circuito, a constituirse con la retención que realizará el MTOP sobre los ingresos a percibir por el contratista a partir del año 8 del contrato (Sub –Fondo de Provisión);


        3) que asimismo, en la cláusula 36 del Pliego de Condiciones de la Licitación de referencia, se establece que se constituirá un fideicomiso de acuerdo con la Ley Nº 17.703 de 27 de octubre de 2003, que efectuará los pagos que le correspondan al contratista, siendo la contratante la responsable de la constitución del fideicomiso y quien asumirá los gastos correspondientes y de la comisión que cobre el fiduciario desde el inicio del contrato hasta el término del mismo; 
                                      4)  que en tal sentido,  el fideicomiso a constituirse se regirá por lo establecido por la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, y su Decreto Reglamentario N° 516/003, de 11 de diciembre de 2003;

                                      5) que el art. 1 de Ley Nº  17.703, define al fideicomiso “como el negocio jurídico por medio del cual se constituye la propiedad fiduciaria de un conjunto de derechos de propiedad u otros derechos reales o personales que son transmitidos por el fideicomitente al fiduciario para que los administre o ejerza de conformidad con las instrucciones contenidas en el fideicomiso, en beneficio de una persona (beneficiario) que es designada en el mismo, y la restituya al cumplimiento del plazo o condición al fideicomitente o la transmita al beneficiario”

                                       6) que asimismo  la ley citada en el numeral anterior, establece “que los bienes y derechos fideicomitidos constituyen un patrimonio de afectación, separado e independiente de los patrimonios del fideicomitente, del fiduciario y del beneficiario” (artículo 6º). En ese sentido el fideicomiso “es título hábil para producir la transferencia de la propiedad o la titularidad de los derechos reales o personales que constituyen su objeto” (artículo 2);

                                       7) que RENEFISA S.A. es una persona jurídica cuyo capital pertenece en su totalidad al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU),  de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 506 de la Ley Nº 18.362 de fecha 6 de octubre de 2008, cuyo único y  exclusivo objeto social consiste en los negocios fiduciarios en el marco de lo dispuesto por la Ley  Nº 17.703 y demás normativa concordante y complementaria, con excepción de los fideicomisos financieros;    

                                        8) que en virtud de lo expuesto, el MTOP está legalmente habilitado a celebrar el contrato cuyo proyecto se remite, y la contratación  directa  con RENEFISA S.A. encuadra en la causal de  excepción prevista en el numeral 1 del literal C) del artículo 33 del T.O.C.A.F.;      

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) No formular observaciones a la constitución del fideicomiso a suscribir  entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y  Republica Negocios Fiduciarios Sociedad Anónima (RENEFISA); 

2) Cometer al Contador Auditor  destacado ante el MTOP la intervención de los gastos derivados del Fideicomiso mencionado, previo control de su imputación con cargo al grupo adecuado con disponibilidad suficiente y de la verificación de que el contrato y la resolución definitiva concuerden con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza Nº 27 de 22/5/58 en la redacción dada por la Resolución del 16/6/10);

3) Comunicar a la Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas;
4) Devolver las actuaciones.
CLC
2
7

