RES. 2684/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2018
(E. E. Nº2015-17-1-0004209, Ent. N°3928/18)


VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 28/2014, convocada por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la realización de obras de construcción correspondientes a la Etapa 1-A del Proyecto de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha: “Construcción de dos derivaciones del Canal Nº 2, por Cañada Agosto Cabrera y por Cañada La Perra”; 


RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 22/07/2015, observó el procedimiento y el gasto derivado del mismo, en virtud del incumplimiento de la empresa SACEEM S.A. al Pliego de Condiciones Particulares que rigió la convocatoria, sin perjuicio de considerar que el procedimiento seguido por la Administración contuvo irregularidades sustanciales que invalidaban la celebración del contrato con la firma adjudicataria; 
                              2) que por Resolución del Poder Ejecutivo con fecha 7/09/2015, se adjudicó el llamado, insistiendo en el procedimiento y en el gasto resultante del mismo, a la empresa SACEEM S.A., por la suma total de             $ 97:830.094,66 incluidos IVA, leyes sociales e imprevistos y este Tribunal, en Sesión de fecha 1º de octubre de 2015, mantuvo la observación formulada;
                                         3) que posteriormente, se tramitó una ampliación del procedimiento con la firma SACEEM S.A., al amparo del Artículo 74 del TOCAF, por  la suma de $ 24.138.112 IVA, leyes sociales e imprevistos incluidos;
                                         4) que este Tribunal en Sesión de fecha 28/02/18,     observó el gasto derivado de la ampliación, en virtud de que las causas que motivaron la observación del procedimiento original alcanzan y afectan de modo insubsanable la pretendida ampliación;            

                                        5) que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 07/05/2018, se dispone la ampliación  y se insiste  en el gasto,   en la suma de $ 24:138.112 incluido IVA y leyes sociales incluidos, más los mayores costos resultantes, en virtud de que la Dirección Nacional de Hidrografía estima conveniente insistir en el gasto, en procura de dar continuidad a las obras licitadas;
                                  6) que  este Tribunal en Sesión de fecha 13/06/2018, acordó,  mantener la observación formulada por en Sesión de fecha 28 de febrero de 2018, por no aportarse nuevos elementos que ameriten su levantamiento;

                                        7) que en esta oportunidad, se remiten nuevas actuaciones relacionadas con una segunda ampliación al amparo del artículo 74 del TOCAF, representando el incremento de un 6,21% del monto del contrato,  por un plazo de  2 meses y por un importe de $ 9:934.414, más mayores costos, con cargo al Proyecto 760, Finan. 1.1, Ej. 2018, , según el siguiente detalle: $ 6:074.757 para contrato, $ 1:214.951 para imprevistos 20%, $ 1:603.736 para IVA, $ 867.475 para leyes Sociales, y $ 173.495 para imprevistos de leyes sociales;

                                        8) que con fecha 02/05/2018, la empresa adjudicataria, da su conformidad a la referida ampliación y comunica que los trabajos a ampliar ascienden a un monto  total de $ 6:074.757 más IVA, y monto imponible adicional de $ 1:214.951 y el plazo de ejecución es de 75 días de trabajo; 

                                        9) que consta Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo ampliando en la suma de $ 9:934.414, más mayores costos y por un plazo de dos meses, la licitación de referencia a favor de la firma SACEEM, al amparo de lo dispuesto por el artículo 74 del TOCAF; 


CONSIDERANDO: que la ampliación proyectada deriva de un procedimiento original observado de forma legalmente insubsanable;


ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto por el artículo 211, literal B)  de la Constitución  de la República;

                                       EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Observar el gasto derivado de $ 9:934.414, más mayores costos derivado de la segunda ampliación proyectada; 
2) Comunicar a la Contadora Auditora;

3) Devolver las actuaciones al  Ministerio de Transporte y Obras Pública.
CLC
PAGE  
1

