RES. 2986/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2018

(E. E. Nº 2017-17-1-0002627, Ent. N° 4198/18)

VISTO: el Oficio Nº 223/18 de fecha 24 de agosto del 2018 remitido por la Intendencia de Río Negro relacionado con la ampliación de las obras en el  Complejo de Viviendas en el complejo J-C6”  de la ciudad de Fray Bentos;-

RESULTANDO: 1) que con fecha 21/07/14, se suscribió convenio marco entre la Intendencia de Río Negro y la Agencia Nacional de Vivienda con el  objeto para la instrumentación de acciones tendientes a lograr el acondicionamiento de las viviendas del complejo J-C6;

2) que, en Sesión de fecha 18/06/14, este Tribunal,  al considerar el convenio marco remitido por el MVOTMA, no formuló observaciones al mismo, estableciendo que una vez dictada Resolución por el ordenador competente, se tendría por intervenido el gasto de UR 25.881, cometiendo a la Contadora Auditora la verificación, previo a la concreción de los pagos previstos, de que la Resolución y el convenio concordaran  con los antecedentes remitidos al Tribunal;-

3) que por Resolución Nº 1061 dictada por el Intendente con fecha 28/09/2016, se dispuso, en el marco del referido convenio,  realizar un llamado mediante licitación pública a empresas interesadas en la refacción del complejo de viviendas “JC6” (Blocks Nos. 1, 6, 7 y 8), ubicado en el Padrón Nº 2170, de la ciudad de Fray Bentos, propiedad de la Intendencia de Río Negro,  mediante el sistema “llave en mano” (licitación 2/2016).-

4) que se resolvió rechazar la única oferta presentada en dicho llamado por la empresa PILARSYL S.A. ,por considerarla manifiestamente inconveniente a los intereses de la Administración. Dicha empresa presentó con fecha 20/3/2017 una nueva oferta confeccionada sobre la base de una proyección de metrajes vinculada a los metrajes reales de obra;

5)  que, considerando la nueva oferta presentada, por Resolución Nº 429 de fecha 04/04/2017 el Intendente dispuso contratar –en forma directa a PILARSYL S.A. a efectos de llevar a cabo las obras necesarias para la refacción del complejo JC6 Blocks Nos. 1, 6, 7 y 8 mediante el sistema “llave en mano” por un monto total de $ 24:078.802,15 con IVA y todo otro tributo exigido por la legislación vigente;

6) que este Tribunal con fecha 26/05/17, acordó no formular observaciones y cometer al Contador Delegado la intervención del gasto;

7) que previa conformidaddel adjudicatario, e informe en el que se expresa que la contratación se encuentra vigente al 22/09/17, el Intendente mediante Resolución Nº 1225 de 29/09/17, dispuso ampliar, ad – referéndum de la intervención de este Tribunal,  en un 100 % la contratación con Pilarsyl S.A., a los efectos de llevar a cabo las obras necesarias para la refacción del complejo de vivienda JC 6, por un monto total de $  24:078.802, 15 (I.V.A. y Aportes Sociales incluidos);

8) que este Tribunal, en sesión de fecha 1 de noviembre de 2017,observó el gasto, en razón de considerar improcedente una nueva contratación, al destinarse fondos que exceden los previstos en el convenio, para la construcción o refacción de viviendas, competencias  que no se encuentran dentro de las atribuidas a los Gobiernos Departamentales, ya que las mismas corresponden al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda y por contravenirse el art. 15 del T.O.C.A.F. al comprometerse un gasto sin crédito presupuestal disponible en el rubro de imputación;

9) que el Intendente por Resolución No. 1401 de fecha 17 de noviembre de 2017, reiteró el gasto de $ 24.078802,15 ,fundando en que la obra que se realiza es de carácter impostergable para la habitación digna de los residentes, siendo mantenida la observación por este Tribunal ;

10) que en la oportunidad,  se informa que durante las obras han surgido imprevistos que determinan que en caso de no atenderse debidamente en tiempo y forma los mismos, las obras proyectadas y adjudicadas se resentirían seriamente demorando la solución para los vecinos del complejo;

11) que por Resolución No. 1049 de fecha 21 de agosto de 2018  se  solicita al Tribunal de Cuentas la certificación de la configuración de los extremos previstos en el literal C numeral 9 del Tocaf, que permitan adquirir en los términos de contratación directa de carácter urgente por    razones   de   excepción   a   la   empresa   Pilarsyl S.A.  por un monto de

$ 7.386.645,31 Iva y leyes sociales incluidas,

12) que se informa  que el gasto de  esta ampliación se imputa al Rubro 51389, del  Programa “Obras”, existiendo disponibilidad suficiente;

CONSIDERANDO: 1) que el Numeral 9) del Literal C) del Artículo 33 del TOCAF autoriza la contratación directa, o por el procedimiento que el ordenador determine cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la realización de licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio;

2) que el precitado Artículo 33 del TOCAF establece que los procedimientos amparados en la excepción del Literal C) Numeral 9) deberán contar, para las Intendencias con la certificación del Tribunal de Cuentas  tanto en la configuración de los extremos que habilitan la causal como los precios y condiciones que corresponden al mercado.

3) que por Resolución de fecha 14/08/1996 este Tribunal dispuso que, en oportunidad de solicitarse la certificación correspondiente, debe proporcionarse todos los elementos y datos que permitan certificar que los precios y condiciones de la contratación a realizar son los que corresponden al mercado a cuyos efectos podrá tenerse en cuenta precios y condiciones que rigieron en un procedimiento anterior, precios eventualmente cotizados por diversas firmas en procedimientos similares del mismo o de otro Organismo, debidamente fundado;-

4) que la Intendencia de Rio Negro no ha remitido la información que permita determinar condiciones y valores del mercado para la adquisición que se proyecta;

5) que en la especie no se han configurado los extremos requeridos por la causal de excepción invocada, cuando se invoquen razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deberán fundarse adecuadamente y en el primer caso informar sobre la imposibilidad de la previsión en tiempo (Art. 157 del Tocaf), lo cual no se acreditado en el caso;

6) que esta nueva contratación queda afectada por la  observación formulada por este Tribunal el 1/11/17 (Resultando8), en cuanto se destinan fondos propios para la construcción o refacción de viviendas, competencias  que no se encuentran dentro de las atribuidas a los Gobiernos Departamentales, ya que las mismas corresponden al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda;

7) que mediante sucesivas contrataciones, una licitación, una compra directa, una ampliación del 100% de la misma y ahora una nueva compra directa no puede incumplirse el tope establecido por el Art. 74 del Tocaf;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

# EL TRIBUNAL ACUERDA:

- Observar el gasto; y

- Devolver las actuaciones.

cr