RES. 3495/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

(E. E. Nº 2018-17-1-0006444, Ent. N° 4966/18)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de usuarios de ayuda mutua CLAVE DE SOL (PMV 1085), de un préstamo más una ampliación, por un plazo de 25 años, ambos garantizados con hipoteca, para la construcción de 35 viviendas en el departamento de Montevideo; 
RESULTANDO: 1) que luce la siguiente programación financiera elaborada por el M.V.O.T.M.A. con fecha 10 de octubre de 2018: UR 19.478 (2019); UR 27.002 (2020); 22.992 (2021) y UR 9.776 (2022), lo que asciende a un total de UR 79.248. El M.V.O.T.M.A. ha fijado el valor de tasación del proyecto en UR 84.989. El valor del terreno equivale a UR 2.549, siendo el plazo de obra estipulado de 30 meses. El Costo Global del proyecto asciende a UR 84.989, correspondiendo UR 72.241 a préstamo (85% del costo global) y UR 7.007 a Ampliación de Préstamo (8.5% de la diferencia entre el costo global y el valor del terreno); por tanto, el monto total a escriturar es de UR 79.248; 
2) que se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 002460 de fecha 10 de octubre de 2018, donde se detallan los importes a comprometer, conforme a lo señalado precedentemente; 
3) que luce Proyecto de Resolución ministerial a dictarse en ejercicio de atribuciones delegadas, otorgando a la Cooperativa de referencia el préstamo mencionado. La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra. De ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo; 
4) que el destino de los préstamos será la construcción de 35 viviendas económicas de interés social, según el siguiente detalle: 6 viviendas de 2 dormitorios, 23 viviendas de 3 dormitorios y 6 vivienda de 4 dormitorios, a ubicarse en la localidad catastral de Montevideo, departamento de Montevideo, en un todo de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo a aprobarse, en el Padrón Nº 429.533, de la localidad catastral Montevideo, departamento de Montevideo, para residencia permanente de los integrantes de la referida Cooperativa; 
CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24/10/2008 y artículo 27 de la Ley Nº 17.243 de 29/6/2000, artículo 61 literal b) del Decreto Nº 76/998 de 24/3/98 (Texto Ordenado de Vivienda); y a lo establecido por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el citado Ministerio;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República;
EL  TRIBUNAL  ACUERDA
1) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, abiertos los créditos y comprometido el gasto para los próximos ejercicios, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 del TOCAF, cométese a la Contadora Auditora la intervención del gasto de UR 79.248, detallados por Ejercicio en el Resultando 1) de esta Resolución, a favor de la Cooperativa de ayuda mutua CLAVE DE SOL, previo control de su  imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente; así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo;
2) Cométese a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
3) Por último, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (artículo 8º de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22.5.1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por la Resolución de este Tribunal de fecha 16.6.2010);
4) Comuníquese a la Contadora  Auditora; 
5) Devuélvase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
ag
PAGE  
3

