RES.3588 /18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
(E. E. Nº2016-17-1-0007325, Ent. N°5138/18)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de  propietarios de ayuda mutua denominada “COVISIPA PVS, Registro N°856, PMV N°807, un préstamo más una ampliación del préstamo, para financiar la construcción de 24 viviendas económicas de interés social en la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia; 

RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 9 de noviembre de 2016, acordó cometer a la Contadora Auditora destacada ante el MVOTMA, una vez dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, la intervención del gasto de UR 27.798 a favor de la citada cooperativa, así como su actualización y eventuales reprogramaciones;

                                  2) que por Resolución Ministerial dictada en ejercicio de atribuciones delegadas de fecha 28 de noviembre de 2016, se otorgó el préstamo y ampliación mencionados;

                                  3) que por Resolución del MVOTMA,  dictada el 26 de mayo de 2017, se dispuso que determinadas cooperativas, entre ellas COVISIPA PVS, deben sustituir el Sistema Constructivo no tradicional SCNT-Nox por otro sistema habilitado, tradicional o no, con los valores máximos de tasación asignados;

                                  4) que la citada cooperativa hizo opción por el sistema constructivo no tradicional MONTFRIO y presentó al MVOTMA informe del nuevo Proyecto Ejecutivo el que fue aprobado por los Servicios técnicos de la Agencia Nacional de Viviendas; 

                             5) que en consecuencia, el valor de tasación, el monto del préstamo y el aporte de ayuda mutua han variado en virtud del nuevo sistema constructivo a emplearse;

                              6) que en esta oportunidad, se adjunta proyecto de Resolución Ministerial a dictarse en ejercicio de atribuciones delegadas, modificando el valor de tasación que se determina en UR 41.728 por Resolución Nº 343/2016 de 28 de noviembre de 2016 y en función del nuevo valor de tasación, el préstamo representa UR 35.469 y el aporte por ayuda mutua equivale UR 6.259, y el plazo de amortización será de 25 años; manteniéndose en todo lo demás la Resolución del 28 de noviembre de 2016; 

                                        7) que se adjunta nueva constancia de afectación de crédito de fecha 23 de octubre de 2018  correspondiendo, al ejercicio 2019    UR 18.632, al ejercicio 2020 UR 19.436 y al ejercicio 2021 UR 710. Total      UR 38.778; 

CONSIDERANDO:  que de acuerdo con las Resoluciones Ministeriales de fechas 17 de febrero y 26 de mayo de 2017, las diferencias entre el valor de tasación del Sistema Constructivo No Tradicional (SCNT) NOX y el elegido por la cooperativa, serán financiadas mediante un préstamo complementario, por lo que el gasto no merece objeciones legales;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, cométese la Contadora Auditora la intervención del gasto máximo de hasta UR 10.980, derivado de la ampliación del préstamo complementario al oportunamente otorgado a la Cooperativa de Vivienda “COVISIPA PVS” (Nº de Registro 856), discriminado por ejercicio de acuerdo con la previsión efectuada  (Resultando 7), así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo; 

2) Cométese asimismo, a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al Objeto del gasto adecuado con disponibilidad suficiente; 

3)  Por último, cométese a la Contadora Auditora, la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal (artículo 8 de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22/05/1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución de 16/06/2010); 

4) Comuníquese a la Contadora  Auditora; 

5) Devuélvase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

CLC
PAGE  
3

