RES. 3827/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018

(E. E. Nº 2012-17-1-0000765, Ent. N° 5367/18)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionadas a la Licitación Pública Nº 26/2012, de la  Dirección Nacional de Vialidad, cuyo objeto es la Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Circuito Florida Norte;  

RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 24 de octubre de 2012, cometió a la Contadora Auditora la intervención del gasto, previo cumplimiento de la vista establecida en el Artículo 67 del TOCAF y una vez dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente;

2) que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 25 de abril de 2013, se desestimó la petición efectuada por Conval S.R.L. y se adjudicó el llamado a la empresa Workvial S.A., por la suma total de                             $ 103:393.605,41, más los mayores costos, la que se discriminaba de la siguiente manera: $ 71:872.262,23 para contrato; $ 15:811.897,69 para IVA;                     $ 6:310.026,82 para Leyes Sociales y $ 9:399.418,67 para Imprevistos (10%);

3) que posteriormente, este Tribunal en Sesión de fecha 20 de junio de 2013, considerando que la partida de imprevistos así como los mayores costos no fueron cometidos por este Tribunal para su intervención, dispuso cometer a la Contadora Auditora, la intervención del gasto de $ 9:399.418,67 por dichos conceptos;

4) que la Contadora Auditora deja constancia de su intervención preventiva por las sumas de: $ 30:852.051 (el 19/07/2015),                      $ 50:000.000 (el  06/04/2016) y por $ 27:500.000 (el 10/03/2017);
5) que posteriormente, este Tribunal en Sesión de fecha 28/06/2017, cometió a la Contadora Auditora, la intervención del gasto derivado de la primera ampliación del monto y el plazo, por la suma de             $ 35:936.974,92, más IVA, Leyes Sociales y los mayores costos resultantes, por el plazo de 24 meses, una vez dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente. Se dictó Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 24/07/2017; 
6) que en esta oportunidad, se remiten actuaciones relacionadas con la segunda ampliación del contrato correspondiente al otro 50% del contrato básico, o sea el saldo, llegando así al 100%, por un monto de $ 35:936.974,92, más IVA y Leyes Sociales, por el plazo de 24 meses;
7) que dicha solicitud se basa en que, atento a las lluvias acaecidas en el transcurso de estos meses, es imprescindible dar continuidad a este contrato para asegurar un óptimo estado de las rutas incluidas en la presente Licitación (Rutas Nº 6 y 56). Asimismo, se indica que el contrato se encuentra en ejecución;

8) que por nota de fecha 29 de agosto de 2018, la empresa adjudicataria presta su conformidad a la ampliación proyectada;

9) que consta Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo autorizando la ampliación proyectada por la suma de                                      $ 35:936.974,92, más IVA, Leyes Sociales y los mayores costos, por el plazo de 24 meses, al amparo del Artículo 74 del TOCAF. La erogación se atenderá con cargo a la Ley Nº 19.355 del 19/12/2015, Inciso 10, U.E. 003, Programa 362, Proyecto 750, Financiamiento 1.1;
CONSIDERANDO: que el contrato se encuentra en ejecución, por lo que la ampliación proyectada encuadra en lo dispuesto en el Artículo 74 del TOCAF; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal  B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora la intervención del gasto derivado de la segunda ampliación del monto y el plazo,  por la suma de $ 35:936.974,92, más IVA, Leyes Sociales y los mayores costos resultantes, por el plazo de 24 meses, previo control de su imputación al Rubro adecuado con disponibilidad suficiente, así como el cumplimiento de lo establecido por el Artículo 3 de la Ley N° 18.244 del 27.12.2007. (Deudores Alimentarios) y del SNIP;
2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora el control que las condiciones de contratación concuerden con las sometidas a consideración de este Tribunal (Artículo 8 Resolución de 22.05.58, en la redacción dada por la Resolución de fecha 16.06.2010); 
3) Comuníquese a la Contadora Auditora;
4) Devuélvase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
ag
PAGE  
3

