RES. 3776/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018

(E. E. Nº 2017-17-1-0007746, Ent. N° 5301/18)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionadas con la ampliación en un 100% de la obra 1 de la Licitación Pública N° P50156 para la remodelación y extensión de la red de distribución en el ámbito de la Gerencia Este;

RESULTANDO: 1) que por Resolución G.G N° 002517 de fecha 27.11.18, el Gerente General, en uso de atribuciones delegadas por Resolución de Directorio N° R.11.-1990 de fecha 22.12.11, dispuso adjudicar: a Oritecno S.A. (Obra 1 60%) por la suma de $ 118:023.180; a Rio Golf S.A (Obra 1 40%) por la suma de $ 78:682.120; y a Teyma S.A. (Obra 2) por $ 371:045.950 -todos los montos expresados con montaje y materiales, imprevistos, ajuste de precios e IVA incluidos- siendo el total de la adjudicación de $ 567:751.250, por un plazo de ejecución de trabajos de 18 meses o hasta finalizar alguno de estos montos: montaje o cargas sociales, contados a partir del perfeccionamiento del contrato;

2) que este Tribunal, mediante Resolución N° 487/18 adoptada en Sesión de fecha 31.01.18, acordó cometer al Contador Delegado la intervención del gasto;

3) que en la oportunidad, la Administración tramita la ampliación en un 100% del objeto del contrato original respecto de la Obra 1, correspondiente a las adjudicatarias Oritecno S.A. y Rio Golf S.A., al amparo de lo dispuesto en el Artículo 74 del TOCAF;

4) que mediante correo electrónico enviado a las respectivas firmas con fecha 09.10.18, la Administración solicitó el consentimiento de las mismas para proceder a la ampliación de sus respectivos contratos en un 100%, respondiendo ambas afirmativamente;

5) que con fecha 19.10.18, la Sub Gerencia de Compras y Contrataciones informó que:

a)  la presente ampliación se tramita por la necesidad de adelantar obras en la Gerencia Este con el actual contrato, ante la proximidad de la época estival, agregando que las mismas causarán la ejecución del objeto de la licitación en un tiempo menor al previsto, y

b)  las adjudicatarias han ejecutado las obras en forma satisfactoria, en cuanto al plazo y calidad, cumpliendo con sus obligaciones contractuales hasta la fecha a entera satisfacción de los requerimientos de UTE, sin registrar antecedentes negativos, encontrándose vigente el contrato original.

En definitiva, la Sub Gerencia de Compras y Contrataciones aconsejó adjudicar a Oritecno S.A. y Rio Golf S.A. la ampliación de la obra 1 de la Licitación N°P50153, al amparo del Artículo 74 del TOCAF conforme con el siguiente detalle: a Oritecno S.A. (60%) por un monto de $ 118.023.180 y a Rio Golf S.A. (40%) por un monto de $ 78:682.120 (montaje y materiales, imprevistos, ajuste de precios e IVA incluidos), siendo el total de la adjudicación de $ 196:705.300, por un plazo de 18 meses o hasta finalizar alguno de estos montos: montaje o cargas sociales, contados a partir del perfeccionamiento del contrato;

6) que con fecha 22.10.18, el Departamento de Registro y Control Presupuestal informó que para el Presupuesto 2018, a precios enero-junio 2018, el Grupo 3 ha sido imputado con disponibilidad presupuestal suficiente para comprometer el monto de $ 169:141.500 (neto de impuestos) en el Ejercicio 2018 e incorporar en el Ejercicio 2019 y siguientes;

7) que por Resolución N° 083/18 de fecha 07.11.18, el Gerente General, en uso de atribuciones delegadas por Resolución de Directorio N° R.11.-1990 de fecha 22.12.11, dispuso adjudicar, en la forma sugerida;

CONSIDERANDO: que la ampliación encuadra dentro de lo previsto por el Artículo 74 del TOCAF en tanto el aumento no supera el 100% de las prestaciones objeto del contrato, se  respeta las condiciones y modalidades del mismo, se cuenta con la conformidad previa de las adjudicatarias y ha sido aprobada previamente por la autoridad competente;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1)	Cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, una vez imputado el mismo a grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

2)	Comunicar al Contador Delegado; y

3)	Devolver las actuaciones.

dc