RES. 3794/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2018

(E. E. Nº 2017-17-1-0008266, Ent. N° 5412/18)

VISTO: nuevas actuaciones remitidas por la Intendencia de Flores, relacionadas con la contratación con la firma PROYECCION ELECTROLUZ URUGUAY SA, para el cambio de luminarias estándar por LED, en la ciudad de Trinidad;-

RESULTANDO: 1) que oportunamente, la referida firma presentó propuesta para el cambio de luminarias  en los siguientes términos:

1.1) la sustitución   de aproximadamente 1.014 luminarias del tipo vapor de sodio fluorescente bajo consumo y 100  unidades de inducción magnética 80 W, por luminarias tipo LED, bajo la modalidad de un Plan de Eficiencia Energética, que implica la ejecución y financiamiento de las inversiones necesarias. Como resultado del cambio se obtendrían niveles de iluminación igual o mejor que los actuales con un porcentaje de ahorro de energía no inferior a un 70%

1.2)  los precios ascendian a $7.858 (precio unitario luminaria CIF Montevideo) $ 2.103  (precio unitario cambio luminaria más impuestos correspondientes incluidas cargas sociales) y $ 2.000.000, que corresponden a obras de mejoras más los impuestos correspondientes, cargas sociales incluidas;

1.3) el plazo de entrega de las luminarias, de 4 meses y el de las obras, de dos meses.

1.4) la inversión realizada por la firma se repagaría por la Intendencia mediante el traspaso del equivalente al 100% del ahorro generado por el Plan.

1.5) en garantía de fiel cumplimiento, la Intendencia cedia de manera irrevocable a la firma oferente derechos de crédito suficientes para cubrir el monto del contrato

1.6) las luminarias que se ofrecieron son marca Philips con garantía de 10 años o 40.000 horas de uso (lo que ocurra primero);

2)  que el Intendente por Resolución N° 13.526.2017 de fecha 15/12/2017, aprobó, al amparo de lo dispuesto por el artículo 33 literal C) numeral 26 del TOCAF, y  ad referéndum de la intervención de este Tribunal, la propuesta de la firma PROYECCION ELECTROLUZ URUGUAY SA (PEUSA);

3) que, en sesión de fecha 17/01/2018, este Tribunal dictó la Resolución N° 237/18 por la que se cometió al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de su imputación a rubro adecuado con disponibilidad suficiente;

4) que posteriormente, habiendo  la Intendencia remitido una adenda del contrato suscripto, este Tribunal solicitó, para mejor proveer, la remisión del contrato original;

5) que en respuesta a lo solicitado por este Tribunal, el Organismo remitió originales del contrato remunerado por desempeño suscripto con la firma Proyección Electroluz Uruguay SA

6) que del texto del  contrato remunerado por desempeño surge, entre otros,  que: a)  PEUSA financiará el 100% de la inversión, acorde con lo establecido en la cláusula 5ª  y ejecutará el Plan de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV, siendo de cargo de la empresa el suministro de 1.014 luminarias de tecnología LED, el cambio de luminarias se efectuará por PEUSA por sí y/o por intermedio de tercera empresa que deberá contar con la aprobación de la Intendencia b) las partes acordarán un plazo de instalación que no podrá superar los 250 días laborables de la industria de la construcción contados a partir de la entrega de las luminarias en el Departamento de Flores o de su depósito en el lugar que las partes hubieran acordado, c) el total de la inversión que incluye: costo de las luminarias a sustituir, costo de instalación, estructuración y financiamiento, fletes internos, monitoreo del ahorro y garantías, asciende a $ 15.613.223 a la fecha de suscripción del contrato, previéndose que dicho monto se abone con el ahorro generado por el recambio de lámparas y de acuerdo con el cronograma establecido en el Anexo VI, y d) el plazo de repago de la inversión será de 5 años, sin perjuicio de extenderse automáticamente hasta que los fondos previstos para el repago satisfagan el total adeudado. A los efectos de contabilización del repago y amortización, se convertirán los pesos aplicados al valor de la UI del mismo día al vencimiento del pago de cada cuota anual;

7) que en la denominada “ADDENA AL CONTRATO REMUNERADO POR DESEMPEÑO”, de fecha 12.7.18, en la cláusula 1.2 se establece que “Es intención de las Partes realizar una enmienda en el contrato remunerado por desempeño en la forma que se indica a continuación”;

Se modifico la cláusula 3ª del contrato original, estableciéndose que:

- (el total de la inversión es de UI 3.796.569 al día de la fecha de firma de este contrato (12.7.18), el que será amortizado con los ahorros generados en Unidades Indexadas;

- a la fecha de la Addenda las partes reconocen que del monto total la Intendencia ha abonado la suma de UI 1.276.569, resultando un saldo de UI 2.520.000;

- en función de ello el plazo de repago de la inversión desde la fecha de hoy será de 21 meses, que podrá extenderse automáticamente hasta que los fondos previstos para el repago satisfagan el total adeudado;

- a efectos de contabilización del repago y amortización se convertirán las UI a pesos uruguayos en cada fecha de pago de cada cuota mensual;

En concordancia con lo anterior, se modificó el Anexo VI, con el detalle de fechas del repago en UI;

CONSIDERANDO: 1) que la contratación original se verificó al amparo del artículo 33 literal C) numeral 26 del TOCAF, firmándose el contrato, con fecha 28.12.2017;

2) que en la adenda del contrato,  suscrita casi 7  meses después, el 12.7.2018,  se modifica la forma de ajuste del precio, en tanto se fija a esa fecha en Unidades Indexadas y se reduce el plazo de repago de 5 años a 21 meses;

3) que no se invoca razón alguna que justifique la referida modificación  (salvo que “es intención de las partes realizar una enmienda”), no verificándose en la especie ningún hecho superviniente o imprevisible que altere o afecta la situación de las partes y las condiciones pactadas originalmente;

4) que estando firmada la modificación contractual se configuró principio de ejecución en contravención del literal B) del                    artículo 211 de la Constitución de la República;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el                   artículo 211 literales B) y E) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar la modificación contractual de fecha 12.7.18 y el gasto emergente de la misma;

2) Comunicar a la Intendencia de Flores;

3) Devolver las actuaciones originales remitidas.

ag