RES.  27/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 9 DE ENERO DE 2019
(E. E. Nº 2018-17-1-0007498, Ent. N° 5767/18)
VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  relacionadas  con el préstamo y ampliación a la Cooperativa de Propietarios de ayuda Mutua COVITUT, inscripta en dicho Ministerio con el Nº  885, PMV N° 864,  de 85% del Costo Global del proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del  Costo Global del Proyecto, al 5% de interés anual y 25 años de plazo, garantizados con hipoteca;

RESULTANDO: 1) que consta Proyecto de Resolución de la Ministra de Vivienda en ejercicio de atribuciones delegadas, por el cual se otorgaría a la Cooperativa señalada el préstamo y ampliación descripta. La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo;
 2) que el destino del  préstamo será la construcción de 20 viviendas económicas de interés social de  2, 3 y 4 dormitorios  en un todo de acuerdo con el proyecto ejecutivo a aprobarse, en los Padrones  Nos. 13.358 y 5.925  ubicados entre las calles Dr. Etchechurri esquina Pbro. Ricardo Álvarez, con áreas de 1.372 m2 y 764,22 m2 respectivamente, de la localidad catastral Durazno, Departamento de Durazno para residencia permanente de los integrantes de la referida Cooperativa;
 3) que la División de Programación Financiera con fecha 29.11.2018, fijó el valor real de tasación en UR 45.810,42, el  valor del terreno equivale a UR 4.230,42, siendo el plazo de obra estipulado de 18 meses; donde se detallan los importes: Ejercicio 2019: (UR 2832), Ejercicio 2020 (UR 25.012), Ejercicio 2021 (UR 13.850) y Ejercicio 2022 (UR 779), total a escriturar  UR 42.473;
 4) que  el  Costo  Global  del  Proyecto  asciende  a  UR 45.810,42 correspondiendo: UR 38.939 a préstamo ( 85% del costo global),  y  UR 3.534 a ampliación de préstamo. Se adjunta Constancia de Afectación del Crédito Nº 002526 de fecha 6.12.2018, con la discriminación por ejercicio de UR a imputar;
CONSIDERANDO: que, del punto de vista de su legalidad, la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24/10/2008 y artículo 27 de la Ley Nº 17.243 de 29/6/2000, 61 literal b) del Decreto Nº 76/998 de 24/3/98 (Texto Ordenado de Vivienda); y a lo establecido por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de construcción de vivienda nueva, de producción cooperativa, con recursos administrados por el citado Ministerio;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República;

EL   TRIBUNAL   ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora la intervención del gasto de UR 42.473, una vez abiertos los créditos de los Ejercicios correspondientes detallados en el Resultando 3) de esta Resolución, a favor de la Cooperativa de ayuda mutua “ COVITUT ”,  previo control de su  imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente; así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de la escritura del préstamo;
2) Cométese a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, previo control de su imputación al grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Por último, cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (artículo 8º de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22.5.1958 en la redacción sustitutiva dispuesta por la Resolución de este Tribunal de fecha 16/6/2010);

4)  Comuníquese a la Contadora  Auditora; 

5) Devuélvase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

lm
PAGE  

