RES. 43/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 9 DE ENERO DE 2019

(E. E. Nº 2017-17-1-0007937, Ent. N° 5731/18)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública N° P50765, para la adquisición de postes de Eucaliptus Grandis;

RESULTANDO: 1) que por Resolución G.G N° 029/17 de fecha 4/12/17, el Gerente General- en uso de atribuciones delegadas por Resolución de Directorio N° R.11.-1990 de fecha 22/12/11, dispuso la adjudicación a Maderas Tratadas S.A, por un total de $ 80:215.524,50 (previsión por ajuste de precios incluido);

2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 10/1/18, acordó cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, previa imputación a grupo adecuado con disponibilidad presupuestal suficiente. Con fecha 30/1/18, el Contador Delegado intervino preventivamente el gasto;

3) que por Resoluciones G.C. Nº 50/18 de fecha 15/5/18, Nº 102/18 de fecha 23/9/18 y Nº 166/18 de fecha 7/11/18, la Gerencia de Sector Compras,  en uso de atribuciones delegadas, dispuso modificaciones en el cronograma de entrega de los postes, debido a causas de fuerza mayor (falta de precipitaciones que provocó déficit hídrico, exceso de lluvias en el mes de julio,  necesidad de adelanto de entrega por parte de la Administración primero y luego falta de lugar si se acumulaban las entregas correspondientes a dos meses) por lo cual se hizo necesario desplazar el cronograma de entregas dos meses;

4) que, en la oportunidad, previa conformidad de la adjudicataria, por Resolución G.G, Nº 094/18 de fecha 7/12/18, el Gerente General en  uso  de  atribuciones  delegadas  por  Resolución  de  Directorio  N° R.11.-1990 de fecha 22/12/11 y al amparo del artículo 74 del TOCAF, dispuso la ampliación del 100 % de la licitación, por un total de $80:215.524,50 (previsión por ajuste de precios incluido), expresando que:

4.1) el contrato original se encuentra vigente,

4.2) la ampliación se fundamenta en la necesidad de cumplir con la demanda de postes por parte de “DIS” para el ejercicio 2019 y cobertura parcial del año 2020, contando con poco tiempo para concretar el abastecimiento de postes crudo,

4.3) la firma ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato original, a entera satisfacción de la Administración;

5) que con fecha 21/11/18, el Departamento de Registro y Control Presupuestal informo que, considerando las asignaciones aprobadas según Decreto 017/18 de fecha 19/1/18 para el Presupuesto 2018 adecuado a precios enero-junio 2018, el Grupo 1 ha sido imputado con disponibilidad presupuestal suficiente para comprometer el monto de $80.215.524,50 (neto de impuestos) para el Ejercicio 2018 e incorporar en el Ejercicio 2019;

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta encuadra en la previsión del artículo 74 del TOCAF, siendo que la contratación original se encuentra vigente y se obtuvo la conformidad de la adjudicataria, respetándose el tope máximo autorizado;

2) que los tres elementos a tener en cuenta que operan como límites de la potestad modificatoria del contrato son: a) presencia y tutela del interés público, b) no vulneración de normas y principios imperantes en materia de contratación administrativa y de eventuales terceros y c) configuración de circunstancias objetivas;

3) que en la modificación propuesta el Organismo esgrime circunstancias objetivas y la variación en el  calendario de entregas se debió ajustar a  las posibilidades del Organismo y su capacidad de almacenaje así como  a  razones de fuerza mayor, no mereciendo objeciones por parte de la asesoría del Organismo ni del  co- contratante;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el  artículo 211 literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a la modificación dispuesta;

2) Cometer al Contador Delegado la intervención del gasto de $80.215.524,50 (neto de impuestos), previa imputación a grupo adecuado con disponibilidad presupuestal suficiente.

3) Comunicar al Contador Delegado; y

4) Devolver las actuaciones.

lm