RES. 228/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 23 DE ENERO DE 2019

(E. E. Nº 2014-17-1-0000532, Ent. N° 5960/18)

VISTO: estos antecedentes remitidos por la Contadora Delegada de este Tribunal en la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), relacionados con el acuerdo transaccional a suscribir con las empresas HUAWEI TECHNOLOGIES (URUGUAY) S.A. y HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.;

RESULTANDO: 1) que  por  Resolución  de  Presidencia  de  ANTEL  Nro. 82/08 de fecha 25/04/08, se adjudicó a la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES (URUGUAY) S.A. la contratación para la adquisición de suministro, instalación e integración de una red NGN (Next Generation Network);

2) que posteriormente, por Resolución Nro. 2418/13 de fecha 23/12/13, se adjudicó a la empresa HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. la adquisición de suministros y servicios de equipos de Nueva Generación, NGN;

3) que durante la ejecución de las contrataciones se detectaron incumplimientos respecto a especificaciones técnicas estipuladas contractualmente, lo cual ameritaba una reclamación por parte de ANTEL a la empresa, por un monto equivalente a la suma de U$S 2:448.162;

4) que HUAWEI, por nota de fecha 23/1/18 presentó una propuesta transaccional a ANTEL, adjuntando el respectivo Proyecto de Acuerdo Transaccional donde la empresa privada, por los incumplimientos en los que hubiere podido  incurrir, ofreció: a) descuento en servicios de soporte técnico para el Core de Paquetes de Huawei Technologies Uruguay SA por un monto de U$S 400.162, b) descuento en servicio para la “Contratación del Soporte Técnico, Asistencia a la Operación y Mantenimiento y Soporte de Hardware para el equipamiento NGN marca Huawei para un período de 48 meses y servicios de capacitación asociados” de Huawei Technologies Uruguay  S.A.,  Pedido  No  H0009737  por  un  monto  de  U$S 27.000,          c) descuento en licencias y software para la “Adquisición, instalación e integración a la red existente de ANTEL, en la modalidad “llave en mano” de una Red Móvil con tecnología LTE y sus servicios asociados” de Huawei International Pte Ltd, contratación No H 0009339, por un monto de U$S1.100.000, d) descuento en suministros de Radio Bases para la “Adquisición, instalación e integración a la red existente de ANTEL, en la modalidad “llave en mano” de una Red Móvil con tecnología LTE y sus servicios asociados” de Huawei International Pte Ltd, contratación No H 0009339 por un monto de U$S 300.000;

5) que en la cláusula tercera del acuerdo se estableció que, si al 31 de marzo de 2020 no se hubiera completado el pago del 100% de la suma total de U$S 2:448.162 mediante la forma detallada en el Resultando 4), ANTEL descontaría el saldo total pendiente de cualquier otro pago que deba realizar a HUAWEI con plazo de 30 días anteriores a la fecha en la cual se procederá a realizar el descuento, acordando las partes que la coordinación se realizará a los solos efectos de establecer cuál de los créditos (en caso de tener más de uno) que HUAWEI tenga a su favor será afectado, pero de ninguna manera modificará la fecha establecida del 31/3/20;

6) que por Resolución del Directorio de ANTEL Nº473/18, de fecha 18 de mayo de 2018, se dispuso aprobar, ad referéndum de la intervención de este Tribunal, la propuesta transaccional mencionada, que en dicha resolución se declara reservada la información por el término de 10 años;

7) que este Tribunal por Resolución dictada con fecha 13/7/18, resolvió no formular observaciones a la transacción remitida y cometer al Contador Delegado la efectiva versión de la suma de U$S 2:448.162 en las condiciones pactadas en la transacción con la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES (URUGUAY) S.A. y HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.;

8) que con fecha 20/7/18, la Contadora Delegada de este Tribunal en ANTEL, observó el gasto dispuesto por Resolución de Directorio Nº 473/18, de fecha 18 de mayo de 2018 por falta de disponibilidad en el objeto 298011 “Mant. De Centrales y Otros Equipos” y en los proyectos 2111 “Red de Acceso” y 2112 “Red de Núcleo” en moneda extranjera, en el ejercicio 2018, según informe de la Gerencia de Contabilidad Presupuestal;

9) que por Resolución del Directorio de ANTEL Nº802/18 del 26/7/18, se dispuso reiterar el importe de U$S 2.448.162 derivado de la propuesta transaccional aprobada por Resolución de Directorio Nº 473/18 de fecha 18 de mayo de 2018, en virtud de que resulta imprescindible dar cumplimiento a la transacción referida;

10) que con fecha 7/8/18, la Contadora Delegada procedió a intervenir por reiteración el gasto observado;

CONSIDERANDO: 1) que el artículo 475 de la Ley 17.296 de 21/2/01, establece que los Ordenadores de gastos o pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada, detallando los motivos que a su juicio justifican seguir el curso del gasto o pago;

2) que los motivos alegados para proceder a la reiteración refieren a la conveniencia y no a la legalidad del gasto, por lo que no logran modificar los fundamentos que ameritaran la observación formulada el 20/7/18 por la Contadora Delegada;

ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 211 literal B) de la Constitución;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada por la Contadora Delegada de este Tribunal en ANTEL, con fecha 20/7/18;

2) Dar cuenta a la Asamblea General;

3) Comunicar a la Administración actuante.

lm