RES. 497/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019

(E. E. Nº 2014-17-1-0003965, Ent. N° 622/19)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Defensa Nacional, relacionadas con el contrato de Concesión de Obra Pública consistente en la remodelación, ampliación y explotación parcial de los servicios del Aeropuerto  Internacional C/C Carlos A. Curbelo- Laguna del Sauce (Licitación Pública No. 4/91);

RESULTANDO: 1) que por Resolución de fecha 12/07/93 este Tribunal acordó no formular observaciones al procedimiento cumplido, y una vez dictada la Resolución de adjudicación, debía remitirse copia de la misma a este Cuerpo; y  por Resolución del Poder Ejecutivo N° 960/93 de fecha 23/10/1993, se aprobó la licitación referida, adjudicándose a “Consorcio Aeropuertos Internacionales”, fijándose el plazo de la concesión hasta el 31/03/2019 (Resolución del Poder Ejecutivo D/824/2001 de 14/12/2001;

2) que este Tribunal, el 06/04/05 no formuló observaciones a las modificaciones a la concesión original acordadas con relación al plazo, monto tarifario y compensación de deudas;

3) que por Resolución del Poder Ejecutivo  No. 84.153 de fecha 29/12/2006, se autorizó al Consorcio Aeropuertos Internacionales “CAISA” el aumento del “Precio por Servicio de Embarque” (Tabla 5 del Contrato) el que se fija en la suma de U$S 29 incluyéndose este valor en la Tabla 5 del Anexo A “Tarifas de Servicios Aeroportuarios;

4) que este Tribunal, en sesión de fecha 31/01/2007, no formuló observaciones a la modificación del contrato de concesión de obra pública;

5) que este Tribunal, en sesión de fecha 21/03/2007, considerando que el Consorcio Aeropuertos Internacionales “CAISA” cumplió con los requerimientos establecidos por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 29/12/2006, por lo que es admisible la renegociación del contrato, dándose por  enterado, no formulando observaciones;

6) que por Resolución del Poder Ejecutivo No. 86.119 de fecha 19/01/09, autorizó al Consorcio Aeropuertos Internacionales “CAISA” el aumento del “Precio por Servicio de Embarque” fijando el mismo en la suma de U$S 31;

7) que este Tribunal, en sesión de fecha 26/2/2009, dispuso no formular observaciones al contrato de concesión de obrados  respecto al aumento del precio por Servicio de Embarque;

8) que en esta oportunidad, por nota de fecha 29/08/2018, Consorcio Aeropuertos Internacionales S.A. (CAISA), solicita al amparo del artículo 74 del TOCAF, la ampliación del contrato de concesión de obra pública entre el Estado y dicha empresa cuyo plazo vencerá el 31/03/2019, ampliándolo hasta el 31/03/2033, ofreciendo como contrapartida la realización de nuevas inversiones en áreas de ingeniería, arquitectura, electrónica y operativa, así como tomar a su cargo gastos de funcionamiento de la terminal aeroportuaria que al presente son soportados por el Estado;

9) que la Asesoría Jurídico Notarial de la Unidad de Control de Gestión Integral de Aeropuertos de fecha 12/09/2018, expresó que:

9.1) en el contrato de concesión de obra pública referido, se estableció un plazo de 20 años a partir del 26/10/1993, el que fue modificado por Resolución del Poder Ejecutivo D/824/2001 de fecha 14/12/2001, a fin de reconstituir la ecuación económica y financiera del concesionario, la que se había visto afectada por diferentes factores (entre ellos la demora en la desafectación como aeropuerto internacional del “Jaguel”  a cargo del Estado). El nuevo plazo se extendió hasta el 31/03/2019, estableciendo un nuevo precio por servicio de embarque, sustituyéndose una inversión de instalación de equipo por el pago de una suma de U$S 500.000;

9.2) desde el punto de vista jurídico formal el contrato de concesión se encuentra vigente, pudiéndose amparar en el artículo 74 del TOCAF para su ampliación hasta el 31/03/2033 (contrato inicial: 20 años a partir de 26/10/1993, modificado por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14/12/2001 hasta el 31/3/2019 (6 años), y nueva ampliación proyectada al 31/03/2033 (14 años), siendo el total del plazo de la concesión 40 años);

9.3) en síntesis, y en el caso de que la propuesta presentada resulte conveniente para la Administración y que satisfaga razones de interés general, jurídicamente se podría acceder a lo solicitado;

10) que consta Proyecto de modificación del contrato de concesión de obra pública entre el Poder Ejecutivo (MDN) y CAISA, estableciendo que, al amparo de lo establecido en el artículo 74 del TOCAF, las partes acuerdan modificar en cuanto al plazo contractual extendiéndose hasta el 31/03/2033, obligándose la contratista, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las obligaciones que surgen del contrato de concesión, a realizar todas y cada una de las obras, reparaciones, demoliciones, modificaciones, mantenimientos, contratación de servicios, entre otros, en los plazos, términos y condiciones que se establecen en el Anexo Técnico adjunto.- En la cláusula sexta del mismo, establece que el canon que abonará CAISA será anual al Estado, siendo la cifra la que resulte mayor entre U$S 500.000 o la suma resultante, en caso de ser de aplicación el pago del canon que dispone la cláusula 18 del contrato de concesión, el que se mantiene integralmente vigente;

11) que con fecha 30/01/19, las Asesorías Económica Financiera, Arquitectura, Ingeniería y Electrónica, Jurídica Notarial y Operativa Aeronáutica no tienen objeciones que formular, dentro del ámbito de su competencia técnica al proyecto de modificación del contrato y su Anexo Técnico;

12) que se remite Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo mediante el cual resuelve aprobar la modificación del contrato de Concesión de obra pública entre el Estado y CAISA con fecha 9/12/93 y sus modificativos, ampliando el plazo de vigencia hasta el 31/03/2033, de acuerdo con los términos del documento y su Anexo Técnico, autorizando al Sr. Ministro de Defensa Nacional a otorgar el correspondiente instrumento de modificación del referido contrato;

13) que consta informe Jurídico Notarial del Ministerio de Defensa Nacional de fecha 05/02/2019, expresando que desde el punto de vista jurídico notarial no hay objeciones que formular a la ampliación contractual gestionada basándose en las previsiones del artículo 74 del TOCAF;

14) que el Departamento Financiero Contable del Ministerio de Defensa Nacional con fecha 06/02/2019, informa que acuerdo a la modificación al amparo del artículo 74 del TOCAF, en la cláusula SEXTA del contrato, el canon que abonará CAISA será anual, siendo la cifra que resulte mayor entre U$S 500.000 o la suma resultante, en caso de ser de aplicación el pago del canon que dispone la cláusula 18 del Contrato de Concesión, el que se mantiene integralmente vigente;

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta se ajusta a lo establecido por el artículo 74 del TOCAF, ya que habilita, en acuerdo entre la Administración y el adjudicatario y por razones de interés general, al aumento de las prestaciones objeto de los contratos, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos respectivos, hasta un máximo del 100%;

2) que teniendo en cuenta que el contrato original se pactó por un plazo de 20 años, (luego extendido por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14/10/2001) hasta el 31/03/2019, el planteo de extender el plazo hasta el 31/03/2033 se encuentra dentro de los límites legales indicados en la norma antes referida;

ATENTO: a lo establecido en el artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a la ampliación proyectada.

2) Dictada la Resolución por el Ordenador competente, cometer al                  Contador Auditor el control de la efectiva versión de lo recaudado por concepto de canon;

3) Comunicar al Contador Auditor.

4) Devolver las actuaciones.

CLC