RES. 724/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 20 DE MARZO DE 2019

(E. E. Nº 2018-17-1-0007185, Ent. N° 859/19)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) relacionadas con el convenio celebrado con el Ministerio de  Turismo (MINTUR);

RESULTANDO: 1) que con fecha 23 de noviembre de 2018, se celebró ad referendum de su aprobación por parte del Poder Ejecutivo y de la intervención de este Tribunal, un convenio específico por el MTOP y el MINTUR, cuyo objeto consistió en la realización de la primera etapa de las obras (desmontaje de instalaciones obsoletas, demoliciones varias y obras anexas) en la nueva Sede del MINTUR, en el bien inmueble en propiedad horizontal, que ocupa el primer y segundo subsuelo, la planta baja, el primer y segundo piso, del edifico sito en la Zabala 1498;

2) que este Tribunal, por Resolución Nº 3874/18 del 19 de diciembre de 2018, no formuló observaciones al convenio referido, cometiendo al Contador Auditor destacado ante el MINTUR la intervención del gasto derivado de la implementación del acuerdo remitido, previo control de su imputación con cargo a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) que en esta oportunidad, se remite un acuerdo celebrado el 14 de febrero de 2019 por el MTOP y el MINTUR, por intermedio del cual se modifica la cláusula séptima del convenio específico celebrado el 23 de noviembre de 2018, estableciéndose que la misma quedará redactada de la siguiente manera: “SEPTIMA: Inicio de obras: El comienzo de las obras será coordinado entre las partes, teniendo en cuenta la disponibilidad de mano de obra de la DNA y el efectivo depósito o transferencia del aporte dinerario del MINTUR especificando su asignación a obra establecida en el presente Acuerdo. A tal efecto el organismo comitente, acreditará dicho extremo, remitiendo correo electrónico adjuntando copia del depósito o transferencia bancaria a las siguientes direcciones danilo.retamar@mtop.gub.uy, juan.gonzalez@mtop.gub.uy y mario.sima@mtop.gub.uy del Departamento de Contaduría de la DNA. La mencionada comunicación constituirá un requisito previo y necesario para el inicio de las obras”;

4) que según se establece en el acuerdo modificatorio remitido, el mismo tendrá vigencia a partir de su aprobación por el Poder Ejecutivo;

5) que se adjunta proyecto de Resolución del Poder  Ejecutivo, por el cual se aprueba el acuerdo modificatorio celebrado el 14 de febrero de 2019 entre el MTOP y el MINTUR;

CONSIDERANDO: que el acuerdo remitido, por el cual se modifica el convenio celebrado con fecha 23 de noviembre de 2018 por el MTOP y el MINTUR, no implica ningún cambio que incida en la consideraciones realizadas por este Tribunal, en función de las cuales no formuló observaciones al convenio original por Resolución Nº 3874/18 del 19 de diciembre de 2018;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- No formular observaciones al acuerdo modificatorio remitido celebrado por el MTOP y el MINTUR, estándose a lo resuelto por este Tribunal con fecha 19 de diciembre de 2018;

- Comunicar al Contador Auditor destacado; y

- Devolver las actuaciones.

dc