RES. 823/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019

(E. E. Nº 2013-17-1-0007913, Ent. N° 972/19)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Contador Delegado en la Intendencia de Canelones, relacionadas con una nueva ampliación de la Licitación Pública Internacional Nº 101/2014, cuyo objeto es la realización de obras de consolidación de Ciudad de La Costa;

RESULTANDO: 1) que llevado a cabo el procedimiento y remitido el proyecto de resolución disponiendo la adjudicación a la firma GRINOR S.A., este  Tribunal, en acuerdo de fecha 10/09/014, observó el gasto emergente del mismo por incumplimiento de los Arts. 15 y 19 del T.O.C.A.F. y Art. 1.2) del Pliego de Condiciones Particulares;

2) que mediante Resolución de fecha 25/09/014, el Intendente  dispuso:

2.1) adjudicar la convocatoria, por un monto de $ 1.026.720.000,oo (I.V.A., Leyes Sociales y paramétricas incluidos), a la firma GRINOR S.A; y

2.2) reiterar el gasto previamente observado por parte de este Tribunal (Resultando 1);

3) que ante la reiteración del gasto por parte del ordenador competente (Resultando 2.2), mediante Resolución N° 3478/16, adoptada en sesión de fecha 5/10/016, este Tribunal mantuvo la observación formulada en acuerdo de fecha 10/09/014 (Resultando 1);

4) que el Ejecutivo Departamental, mediante Resolución de fecha 08/09/016, dispuso ampliar la contratación por un monto de $ 600.000.000,oo más intereses, al amparo de las previsiones del Art. 74 del T.O.C.A.F.;

5) que este Tribunal, mediante Resolución N° 3479/16 adoptada en sesión de fecha 5/10/016, observó la erogación resultante de la ampliación relacionada en el Resultando 4, en razón de que el gasto de la contratación original fue oportunamente observado por razones de legalidad de naturaleza insubsanable, no habiéndose acreditado, asimismo, lo señalado por este Tribunal mediante Resolución Nº 2001/16, adoptada en sesión de fecha 08/06/016 (realizar la previsión presupuestal de fondos para el pago de las obras);

6) que reiterado el gasto mediante Resolución del Intendente Nº 16/06804, de fecha 09/11/016, este Tribunal mantuvo la observación formulada oportunamente, por Resolución N° 1914/17 adoptada en acuerdo de fecha 22/06/017;

7) que previa conformidad de la adjudicataria y encontrándose la contratación original aún en ejecución, mediante Resolución n° 18/01469 de fecha 02/03/018, se autorizó una  nueva ampliación de 35,56% de lo adjudicado, equivalente a la suma de $ 365.056.000,oo (I.V.A. y LL.SS. incluidos). Al respecto se estimó la ejecución para dicho ejercicio en                 $ 84:516.672 habiéndose hecho la reserva correspondiente;

8) que este Tribunal, mediante Resolución N°1331/18, adoptada en sesión de fecha 18/04/018, observó el gasto en tanto la contratación original había sido oportunamente observada por razones de legalidad insubsanables que afectaban la ampliación;

9) que reiterado el gasto por parte del Ejecutivo Departamental, mediante Resolución N° 18/03101 de fecha 22/05/018, este Tribunal mantuvo la observación mediante Resolución N° 3086/18, adoptada en sesión de fecha 3/10/018;

10) que en informe del 13.2.19 se hace constar la existencia de facturas pendientes de imputar que afectan al ejercicio 2018, por un importe de $ 19.471.989, por falta de disponibilidad en el objeto correspondiente, en tanto se destinó el saldo del mismo a otros expedientes, lo que se ratifica en la actuación de “Control Presupuestal” al informar la inexistencia de disponibilidad presupuestal suficiente en el ejercicio 2018;

CONSIDERANDO: 1) que el pago de las facturas pendientes del año 2018, refiere a un gasto emergente de la ampliación de la contratación original que fuera observado, reiterado y mantenida la observación por parte de este Tribunal, por estar afectado por razones de índole legal insubsanables que lo afectan (Resultandos 8 y 9);

2) que el Art. 17 de la Ordenanza N° 64, de fecha 2/03/988, preceptúa que la intervención de los pagos respecto gastos reiterados por el Ordenador competente es competencia del Contador Delegado;

3) que sin perjuicio de lo relacionado en el Considerando anterior, este Tribunal tiene competencia para expedirse sobre lo remitido;

4) que conforme a lo señalado en el Resultando 10) se contraviene lo establecido en el artículo 15 del TOCAF;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Observar el pago por lo expuesto en el Considerando 4);

- Devolver las actuaciones.

CLC