RES. 1230/19
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 22 DE MAYO DE 2019
(E. E. Nº 2012-17-1-0000153, Ent. N° 1699/19)
VISTO: las nuevas actuaciones relacionadas con la prórroga de la segunda etapa del servicio de consultoría, Licitación Pública Internacional        Nº 3/2012 en el marco del Programa de Infraestructura Vial II para estudio de las “Acciones para el fortalecimiento de la actividad ferroviaria en Uruguay”, financiado con Préstamo BID N° 2677/ OC-UR (segunda etapa);

RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 10 de abril de 2019 observó el gasto derivado de la prórroga de la segunda etapa del servicio de consultoría en el marco del citado Programa, para estudio de las “Acciones para el fortalecimiento de la actividad ferroviaria en Uruguay”, en virtud de que:

1.1) el plazo de seis meses por el cual fue contratada la consultora venció en el mes de enero de 2019;

1.2) para que opere el instituto de la prórroga, el contrato debe estar vigente;
1.3) el artículo 2.5.3 del contrato suscrito con fecha 15 de enero de 2013 entre el MTOP y FASGEL S.A (AC&A), estableció que: “el plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor”, extremo que tampoco resultaba acreditado en los obrados remitidos;
1.4) que la prórroga pretendida excedía el objeto del llamado original, extremo declarado expresamente por la adjudicataria en nota de fecha 19 de marzo de 2019;
1.5) que no constaba la no objeción del BID, ni se establecía si la prórroga del plazo por trabajos adicionales, implicaba aumento del gasto de la contratación;
2) que en esta oportunidad, se remite copia de Resolución adoptada por el Ministro de Transporte y Obras Públicas el 26 de abril de 2019, por la cual dispone insistir en el gasto y prorrogar hasta el 28 de junio de 2019, el plazo contractual de ejecución de la Segunda Etapa del Servicio de Consultoría de la que fuera adjudicataria la consultora FASGEL S.A. (AC&A), relacionada con el Programa de Infraestructura Vial II y que consiste en el estudio de las “Acciones para el fortalecimiento de la actividad ferroviaria en el Uruguay”;
3) que en el Considerando de referida Resolución, se fundamenta la reiteración, estimando conveniente el dictado de la resolución insistiendo en el gasto que contemple la prórroga del plazo de que se trata;
CONSIDERANDO: que la Administración no aporta elementos que ameriten el levantamiento de la observación oportunamente realizada, manteniéndose inalteradas las razones por las cuales se observó el gasto de referencia;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Mantener la observación formulada por este Tribunal en Sesión de fecha 10 de abril de 2019;

2) Dar cuenta a la Asamblea General;
3) Comunicar al Poder Ejecutivo y a la Contadora Auditora;
4) Oficiar.
lm
1

