RES. 1395/19
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2019
(E. E. Nº 2016-17-1-0006740, Ent. N° 1877/19)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Contador Delegado en la Intendencia de Montevideo, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Internacional para la contratación de las obras de culminación de la construcción de los Tanques de Goes y Don Quijote”, en el marco del Préstamo del BID Nº 2647/OC-UR, Proyecto de Ampliación del Sistema de Drenaje y Saneamiento Urbano de Montevideo;
RESULTANDO: 1) que mediante Resolución de fecha 19/09/016, el Intendente dispuso adjudicar el llamado de la referencia a la empresa STILER S.A., por un monto total de $ 203:046.379,64 (incluidos imprevistos y Leyes Sociales), y un total de U$S 94.324,94 (incluidos  imprevistos);
 2) que el objeto de la convocatoria consistía, esencialmente, en la construcción de tanques enterrados de laminación necesarios para la ampliación y mejora del sistema de drenaje y saneamiento de Montevideo;
 3) que mediante Resolución Nº 3636/16, de fecha 19/10/016, este Tribunal acordó cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de la disponibilidad presupuestal del rubro de imputación;
 4) que en marco de la ampliación de la Licitación relacionada, se gestionó la realización de obras que respondían al proyecto “Parque Rambla Egipto” (Cerro), tendientes a la calificación del espacio y mejora ambiental de la zona, cercano a desembocadura del Pantanoso y frente a la Bahía, que incluían tareas de demolición, estructura de techos, pavimen​tos, muros de contención, cordonetas, revestimientos, equipamientos, foresta​ción, enjardinado, iluminación y desagües, cuyo costo total, incluyendo Leyes Sociales e Imprevistos, ascendería a la suma de $ 89:890.844,23, conforme con lo informado con fecha 21/01/019 por la U.E. Saneamiento Urbano de Montevideo, monto que representaría un 44% del contrato original que no se realizaría con cargo al financiamiento BID ni a la contrapartida local;
 5) que al respecto, la firma adjudicataria presentó una propuesta económica por la suma de $ 78:165.952,oo (incluyendo IVA y Leyes Sociales), a valores básicos de la licitación (noviembre 2015) sin incluir 15% de imprevistos, para llevar a cabo trabajos de acondicionamiento de espacios públicos son de iguales características a los realizados en los espacios públicos “Teresa de Calcuta” y Plaza “ex Terminal Goes” ejecutados como parte de las obras de los Tanques Quijote y Goes respectivamente;
 6) que el B.I.D., por nota de fecha 18/01/019, tomó conocimiento de la decisión de realizar la ampliación, señalando que la misma  “no forma parte del Programa de Drenaje y Saneamiento Ambiental (Préstamo BID 2647/OC-UR);
 7) que mediante Resolución Nº 645/19, de fecha 04/02/019, el Ejecutivo Departamental dispuso la ampliación del contrato de construcción de la Obra D.2 Parcial 2: “Obras para la culminación de la construcción de los “Tanques Goes y Quijote”, dentro del Plan de Saneamiento, IV Etapa, Préstamo BID Nº 2647/ OC –UR, por la suma de $ 41:715.393, sin incluir Leyes Sociales, a la empresa STILER S.A.;
 8) que este Tribunal, mediante Resolución N°645/19, adoptada en Sesión de fecha 7/03/019, acordó observar el gasto derivado de la ampliación en virtud de que la misma no se encontraba enmarcada en lo previsto en el Artículo 74 del T.O.C.A.F., ya que su objeto difería del objeto de la convocatoria original (Resultandos 2, 4 y 5);
 9) que en esta oportunidad se remite Resolución Nº2069/19, de fecha 3/05/019, mediante la cual el Ejecutivo Departamental rectificó el monto previsto en la Resolución Nº 645/19, de fecha 04/02/019, fijando el costo de la ampliación en la suma de $ 89:890.844,23, incluidos I.V.A., Leyes Sociales e imprevistos (Resultando 4 parte final), quedando incambiadas las restantes previsiones de la resolución ya citada;
CONSIDERANDO: 1) que sobre la ampliación proyectada original​mente hasta el monto de $ 41:715.393, ya se pronunció este Tribunal mediante Resolución N° 645/19, adoptada en Sesión de fecha 7/03/019 (Resultando 8);
 2) que las actuaciones remitidas en esta oportuni​dad refieren a una rectificación en el monto del gasto, que será de $89:890.844,23 manteniéndose en lo restante el proyecto de ampliación original (Resultando 9);

 3) que se mantiene incambiado el fundamento de la observación al monto del gasto original (Resultando 8);
ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto de $ 89:890.844,23;
2) Devolver las actuaciones.

dc

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DEL MINISTRO CR. ENRIQUE CABRERA: “He votado en forma discorde la Resolución recaída en este expediente, en tanto mantengo íntegramente mi posición sustentada en  la Sesión del 7-03-2019”.-
1

