RES. 1333/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 29 DE MAYO DE 2019

(E. E. Nº 2017-17-1-0001657, Ent. N° 1909/19)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), relacionadas con el convenio a suscribir con MEVIR - “Dr. Alberto Gallinal Heber”;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal por Resolución Nº 1035/17 de fecha 29 de marzo  de 2017, acordó no formular observaciones al proyecto de convenio marco a suscribir entre el MVOTMA y MEVIR, para la ejecución de viviendas y servicios comunitarios complementarios, así como  la realización de construcciones para la producción y mejoras prediales en el medio rural;

2) que en el convenio marco referido que fue en definitiva  celebrado por las partes con fecha 25 de julio de 2017, se estableció que las obras a realizar se especificarían en convenios particulares;

3) que en esta oportunidad, se adjunta el proyecto de convenio específico a suscribir en el marco del referido convenio, que tiene por objeto determinar los planes de obras e inversiones a realizar por MEVIR en el año 2019, identificando la cantidad de intervenciones, localidades y el monto de inversión total, conforme con lo establecido en el Anexo I que forma parte del convenio;

4) que en tal sentido, el MVOTMA se compromete a abonar a MEVIR por las obras del año 2019, la suma de hasta U.R. 809.000. Dicha suma se transferirá de la siguiente manera: a) el 40% se abonará contra la aprobación del cronograma financiero de la obras e inversiones, en un plazo máximo de 90 días de aprobado; b) el 30% se abonará una vez se alcance el 30% de avance del cronograma financiero, en un plazo máximo de 90 días de aprobado el mismo, c) el 30% restante se abonará una vez se alcance el 60% de avance del cronograma financiero, en un plazo máximo de 90 días de aprobado el mismo, o el saldo de recursos pendientes en el proyecto presupuestal 524 “Vivienda rural y pequeñas localidades”, financiamiento 1.5, para el año en curso;

5) que se adjunta constancia de afectación del crédito Nº 002635, por la suma de 809.000 UR en favor de “MEVIR”, y documento de afectación del gasto Nº 00674 del 08/05/2019 con cargo al Inciso 14, Unidad Ejecutora 002, Programa 524, Proyecto 722;

6) que se adjunta proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo disponiendo la contratación;

CONSIDERANDO: 1) que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 1 del Artículo 3º de la Ley Nº 16.112 de 30/5/1990,  al MVTOMA le compete lo concerniente a “la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda y la instrumentación de la política nacional en la materia”;

2) que para el cumplimiento de sus cometidos, dicha norma lo habilita asimismo a “coordinar con los demás organismos públicos, nacionales o departamentales y a celebrar convenios con personas públicas o privadas, nacionales o extranjeras”;

3) que, según lo establecido por el Artículo 473 de la Ley 13.640 del 30/01/1968, MEVIR es una persona pública no estatal que tiene por cometido la construcción de viviendas higiénicas que sustituyan las habitaciones insalubres existentes en el medio rural y aledaños de las poblaciones urbanas del interior, que no estén comprendidas en la zona suburbana y urbana de dicha población;

4) que, en consecuencia, el convenio proyectado  encuadra en el ámbito de competencias de las partes intervinientes, y la selección directa de la contraparte está amparada por la causal de excepción prevista en el Numeral 1) del Literal C) del Artículo 33 del TOCAF;

5) que además, dicho convenio se ajusta a las previsiones del  convenio marco celebrado con anterioridad entre las partes  y que no mereció observaciones a este Tribunal  (Resolución Nº 1035/2017  de 29 de marzo de 2017);

ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República.

EL TRIBUNAL ACUERDA

- No formular observaciones al proyecto de convenio específico remitido  a celebrar entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y MEVIR-“Dr. Alberto Gallinal Heber”;

- Dictada la Resolución por el Poder Ejecutivo y suscrito el convenio respectivo se comete al Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención de los gastos derivados de su implementación,  por la suma de hasta U.R. 809.000, previo control de su imputación con cargo a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente y de la verificación de que la Resolución definitiva coincidan con las condiciones remitidas a consideración de este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza de 22 de mayo de 1958, en la redacción dada por la Resolución de 16 de junio de 2010);

- Comunicar al Contador Auditor destacado ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y

- Devolver los antecedentes.

dc