RES. 1539/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019

(E. E. Nº2018-17-1-0001833, Ent. N°2118/19)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Internacional Nº 16/2017, convocada por la Dirección Nacional de Vialidad, para la ejecución de obras de ensanche y rehabilitación en la Ruta    Nº 7, tramo 149k000 – 179k000”, que se enmarca en el Programa de Infraestructura Vial II, financiado parcialmente con Préstamo BID Nº 2677/OC-UR;

RESULTANDO: 1) que en Sesión de fecha 4 abril de 2018, este Tribunal acordó cometer al Contador Auditor que, una vez dictada la Resolución por el Ordenador competente, interviniera el gasto de $ 297:718.871 impuestos incluidos, previo control de su imputación a Objeto del gasto adecuado, con disponibilidad suficiente;

2) que posteriormente, en Sesión de fecha 24 de mayo de 2018, este Tribunal acordó cometer al Contador Auditor la intervención del gasto de $ 29:771.887,16 por concepto de imprevistos, más los mayores costos resultantes, en el marco de la adjudicación del llamado Nº 16/2017 a la firma MELITER S.A., previo control de su imputación en el Grupo adecuado, con disponibilidad suficiente;

3) que ingresadas nuevamente las actuaciones para su intervención, este Tribunal en Sesión de fecha 21 de noviembre de 2018, acordó, una vez dictada la Resolución por el Ordenador competente, cometer al Contador Auditor la intervención del gasto derivado de la ampliación para la rehabilitación entre los kilómetros  356,500 y 377,500, por un monto de hasta   $ 136:608.952,69 incluyendo IVA y Leyes Sociales, más los mayores costos, a favor de MELITER S.A., previo control de su imputación en el grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

4) que en esta oportunidad, se remite nota del Gerente de Regional 3, dirigida a la Dirección Nacional de Vialidad, de fecha 28 de octubre de 2018, de la que surge que el tramo de la Ruta Nº 7 que va desde la progresiva 339k000 hasta el km 353k000 forma parte de la red secundaria nacional y no ha tenido rehabilitaciones en los últimos 30 años. Posee firme de tratamiento bituminoso y el mismo se encuentra en muy mal estado. A los efectos de mejorar la seguridad de la circulación vial de dicho tramo de la Ruta Nº 7 y considerando que posee un alto tránsito vehicular, se entiende sumamente necesario rehabilitarlo a la brevedad. Solicita se estudie la factibilidad de poder realizar una obra de rehabilitación entre los kms 339k000 y 353k000;

5) que el Director de Obra con fecha 18 de enero de 2019, informa que la obra propuesta es de similares características a la obra básica, y puede ser realizada con los metrajes propuestos. Agrega cuadro de metrajes con los precios unitarios básicos de la obra original, incluyendo el descuento ofertado. La consideración global de estos metrajes alcanza un monto total básico de $ 69:5530.579,24 más IVA ($15:301.787,43) y Leyes Sociales ($ 7:418.426,95), lo que representa un 31,3% con relación al monto del contrato básico de esta obra ($ 222:509.121,14). El monto imponible de las obras a realizar es de  $ 10:389.953,71;

6) que con fecha 5 de noviembre de 2018, la firma MELITER S.A da su conformidad para la ampliación propuesta, adjuntando memoria de cálculo con procedimiento AASHTO 1993, de fecha 16 de noviembre de 2018;

7) que consta la no objeción del BID de fecha 17 de mayo de 2019, por un monto total de $ 92:273.793,62 lo que representa un incremento del 30,9% al monto original;

8) que se agrega publicación efectuada en la página web de Compras Estatales, así como documentos de Afectación Nº 557 y 558, de fecha 24 de mayo de 2019, con cargo al Inciso 10, Unidad Ejecutora 003, Programa 362, Proyecto 750, Objeto del Gasto 387, por un total nominal de      $ 8.574.019 con Financiamiento 1.1 y $ 25.341.428 con Financiamiento 2.1, respectivamente, documentos confirmados y suscritos;

9) que luce Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo, ampliando la licitación de referencia por hasta la suma de                   $ 92:273.793,62 incluido IVA y Leyes Sociales, más los mayores costos resultantes;

CONSIDERANDO: que la ampliación se ajusta a lo establecido por el   A° 74 del TOCAF;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el artículo 211 literal b) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Dictada Resolución por el Ordenador competente, cometer al Contador Auditor en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la intervención del gasto de $ 92:273.793,62 incluido IVA y Leyes Sociales, más los mayores costos resultantes, previo control de su imputación a Objeto de Gasto adecuado, con disponibilidad suficiente;

- Cometer asimismo al Contador Auditor, la verificación de que la Resolución Definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a consideración de este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza N° 27 de fecha 22/5/58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución del 16/6/2010), así como el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007;

- Comunicar al Contador Auditor;

- Devolver las actuaciones al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

CLC

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DEL MINISTRO DR. ALVARO EZCURRA: “Voto discorde el presente expediente por entender que el gasto original debió haber sido observado y por lo tanto sus prórrogas y ampliaciones también.”