RES. 1538/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019

(E. E. Nº 2019-17-1-0002625, Ent. N° 2073/19)

VISTO: estos antecedentes remitidos por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), relacionados con el acuerdo transaccional a celebrar con  el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y TEYMA;

RESULTANDO: 1) que en el año 2016, el BHU y ANTEL presentaron demanda por responsabilidad decenal contra TEYMA S.A., ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1º Turno, contra los Arquitectos Fernando Castro y Daniel Minetti y los Ingenieros Gustavo Piñeyrúa y Alejandro Skoclich, reclamando su condena en forma solidaria a responder por los vicios y defectos de la obra en el inmueble empadronado con el N° 14698, cuyos copropietarios son el BHU y ANTEL;

2) que se remiten antecedentes en los que consta el proyecto de solicitud de homologación de acuerdo transaccional, estableciendo que el costo total, final y “llave en mano” para implementar la obra de reparación reclamada, asciende a la suma de USD 1.097.460 más IVA. Si BHU/ANTEL optara por paneles de PCA Ignífugo, debe adicionarse al costo, la cantidad de U$S 30.000 más IVA;

3) que los costos presupuestados aceptados por las partes, serán solventados por mitades, 50 % BHU/ANTEL y 50 % por TEYMA, lo que supone que luego de descontados los gastos en que ya han incurrido BHU y ANTEL e incluido el costo por los paneles de PCA Ignífugo, se deberá abonar a TEYMA la suma de U$S 533.730 más IVA;

4) que el plazo máximo para la ejecución de la obra será de 14 meses a partir de que BHU/ANTEL abonen el anticipo;

5) que se adjunta Resolución de Directorio de ANTEL N° 434/19 de 16 de mayo de 2019, por la que se aprueba -ad referéndum de la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas- el convenio transaccional referido;

CONSIDERANDO: 1) que la transacción es un contrato por el cual, haciéndose recíprocas concesiones, terminan los contrayentes un litigio pendiente  o precaven un litigio eventual (art. 2147 del Código Civil);

2) que este Tribunal de Cuentas por Resolución de fecha 18 de junio de 2008, en la redacción dada por el artículo 2 de la Resolución de 23/12/2009, dispuso que se deben remitir al mismo, para su intervención, todos los gastos emergentes de transacciones  extrajudiciales y laudos  arbitrales, cualquiera sea su monto;

3) que la transacción remitida no merece objeciones de índole legal y los aspectos que refieren su oportunidad o conveniencia, constituyen una cuestión de mérito cuya apreciación no encuadra en el ámbito de competencias de este Tribunal;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el artículo 211 literal B) de la Constitución de la República;

# EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones al acuerdo transaccional remitido;

2) Cometer al Contador Delegado la intervención la suma de U$S 533.730 más IVA, previo control de su imputación con cargo a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3)  Comunicar al Contador Delegado; y

4)  Devolver las actuaciones.

CLC