RES. 1540/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019
(E. E. Nº 2014-17-1-0000233, Ent. N° 2088/19)
VISTO: las actuaciones remitidas por el Contador Delegado en la Intendencia de Canelones, relacionadas con el contrato de “Fideicomiso de Administración para Obras en el Departamento de Canelones”  suscrito con la Corporación Nacional para el Desarrollo;     
RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 13/02989 de fecha 07/06/2013 el Intendente autorizó la suscripción de un contrato de “Fideicomiso de Administración para Obras en el Departamento de Canelones” con la Corporación Nacional para el Desarrollo, en calidad de fiduciaria, con la finalidad de que ésta administrara los bienes fideicomitidos para financiar la elaboración del Anteproyecto Arquitectónico y el Proyecto Ejecutivo y la construcción de las siguientes obras de infraestructura: Centro Cultural Solar de Artigas - Sauce, el Polideportivo Ciudad de la Costa, Reacondicionamiento edilicio del Teatro Politeama, Centro Cultural de Pando, Parque de los Niños en Parque Roosevelt, Gimnasio Polideportivo Las Piedras y Gimnasio Polideportivo Salinas Norte;    
2) que con fecha 17/07/13 se suscribió el referido contrato,  por el que la Intendencia se obligó a transferir al patrimonio autónomo, a título de Fideicomiso de Administración, la suma de U$S 5:000.000 prevista en el contrato de Fideicomiso Financiero para Obras Viales y de Infraestructura celebrado con fecha 13/02/13, a los 30 días de suscrito el contrato, a efectos de solventar los siguientes gastos: honorarios y costos por U$S 400.000, Proyecto Politeama por U$S 1:400.000, Campus L. Piedras por U$S 1:000.000, Campus C. Costa por U$S 600.000, campus Salinas por U$S 500.000, Casa Artigas por U$S 500.000 y Galpón Cultura por U$S 600.000 y obra del Parque Roosevelt por U$S 1:000.000;

3) que se realizaron las afectaciones con cargo al Fideicomiso de Obras, en moneda nacional, en  los códigos según el siguiente detalle: 800.035 Proyecto Politeama por $ 20:000.000; - 800.037 Campus L. Piedras por $ 12:000.000; - 800.038 Campus C. Costa por $ 20:000.000;               - 800.039 Campus Salinas por $ 10:000.000; - 800.045 Casa Artigas por               $ 11:000.000 y  - 800.041 Galpón Cultura por $ 4:000.000, totalizando la suma de $ 77:000.000. Dicho monto en pesos es menor al monto en dólares a un tipo de cambio de un dólar igual a $ 22, y la diferencia de $ 33:000.000 se financiaría con el aumento de la Unidad Indexada y la ganancia por inversiones temporarias;  
4) que este Tribunal con fecha 22.01.14 observó los gastos derivados del presente fideicomiso por entender que:
4.1) la gestión asumida por la Corporación Nacional para el Desarrollo comprendía la prestación de servicios de administración de fondos que podían y debían ser prestados por la Intendencia,  de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 11 de la Ley Nº 15.785,  en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley Nº 18.602;

4.2) en consecuencia, los procedimientos competitivos para la selección de las personas físicas o jurídicas encargados a la fiduciaria, debieron ser desarrollados por la Administración actuante por los procedimientos previstos en los artículos 33 y siguientes del TOCAF;

4.3) las actuaciones no fueron remitidas previamente para el control de legalidad que constitucionalmente le compete a este Tribunal de Cuentas contraviniendo lo dispuesto por el literal B) del artículo 211 de la Constitución de la República;
5) que por Resolución Nº 14/01489 el Ordenador reiteró el gasto  y este Tribunal el 21.05.14 mantuvo la observación formulada con fecha 22.01.14;      
6)  que por Resolución Nº 14/07577 de fecha 20.11.14 el Intendente resolvió autorizar el pago de $ 30.983.837 a la Corporación Nacional para el Desarrollo, correspondientes a: complemento para el Polideportivo Las Piedras $ 4.496.058, Centro Cultural Pando $ 11.487.779, Ciudad de los Niños Parque Roosevelt $ 15.000.000;
7) que según consta en el informe de fecha 4.12.14, no existía disponibilidad presupuestal para atender dicho gasto;
8) que con fecha 25.11.14 el Contador Delegado observó las partidas relacionadas ut-supra, por contravenir lo dispuesto por los artículos 15 y 23 del TOCAF, así como  el 211 literal B) de la Constitución, dado que las transferencias se realizaron sin haber sido remitidas previamente a este Tribunal para su intervención;
9) que  el Contador Delegado elevó las actuaciones a consideración de este Tribunal, y éste en sesión de fecha 4.02.15 resolvió ratificar lo actuado y mantener la observación formulada por el Contador Delegado con fecha 25.11.14;
10) que en la oportunidad, la Dirección General de Gestión Territorial informa que se ha culminado con la totalidad de las obras a cargo del Fideicomiso, con excepción de la obra de la Ciudad de los Niños, en el Parque Roosevelt a cargo de la empresa CLEMER S.A, y que actualmente la Intendencia de Canelones cuenta con los recursos necesarios para financiar la culminación de dicha obra;
11) que el Directorio de la Corporación para el Desarrollo aprobó los términos para la modificación del Contrato de Fideicomiso de Obras de Infraestructura de Canelones en las cláusulas “Décimo Segundo: Plazo” y “Vigésimo Quinto: Extinción y Liquidación del Fideicomiso”;
12) que por Resolución N°18/01913 de fecha 16.03.18, el Intendente de Canelones aprobó la presente modificación del contrato, de acuerdo  siguiente detalle: “Décimo Segundo - Plazo: el Fideicomiso se mantendrá vigente y válido hasta el día 31 de julio de 2020, prorrogándose automáticamente hasta la obtención de la recepción definitiva de todas las obras objeto del presente. En todos los casos, el Fideicomiso se mantendrá vigente hasta tanto se cancelen la totalidad de las obligaciones asumidas, y según lo dispuesto en la cláusula.”; “Vigésimo Quinto – (“Extinción y liquidación del Fideicomiso”), todo de conformidad con lo establecido en la Ley 17.703. Sin perjuicio de lo anterior, el Fideicomiso podrá extinguirse en forma anticipada por la imposibilidad absoluta del cumplimiento de los fines para el cual fue constituido”;
13) que con fecha 6.04.18, se suscribió la  modificación remitida, por la Intendencia de Canelones y la Corporación Nacional para el Desarrollo;
14) que el Intendente por nota de fecha 24.05.19, señala que a efectos de proseguir con la construcción de la Obra de “Ciudad de los Niños” a cargo de la empresa Clemer S.A., la Intendencia de Canelones transferirá a CND un monto total de $ 47.658.815 que se adicionará al saldo de   $ 1.098.750., existente de Fideicomiso II Canelones, en cuatro transferencias programadas de acuerdo con el siguiente detalle: Partida 1 por $ 11. 875.000 en mayo 2019, Partida 2 por $ 11.927.938 en junio 2019, Partida 3 por $ 11.927.938 en julio 2019, y Partida 4 por $ 11.927.938 en agosto 2019;
15) que según se detalla en la nota referida, dicha obra está comprendida en el contrato de Fideicomiso para obra de Infraestructuras, firmado oportunamente entre la CND y la Intendencia de Canelones; 
16) que consta Informe contable de fecha 30.05.19, en el que se acredita que la suma de $ 47.658.814 cuenta con disponibilidad suficiente;
CONSIDERANDO: que tanto el gasto emergente de la  transferencia dispuesta en la oportunidad por la suma $ 47.658.814 como la modificación remitida derivan de un contrato de Fideicomiso observado por este Tribunal por motivos de legalidad  insubsanables que los afectan (Resultando Nº 4.3);                                   
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 211 literales B) y E) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;

2) Comunicar al Contador Delegado;

3) Devolver las actuaciones. 
lm
PAGE  
5

