RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0000254, Ent. N° 2093/13)

“VISTO: el Oficio Nº 486/13 de fecha 15.04.13, remitido por la Contadora Delegada en la Intendencia de Maldonado, relacionado con la ampliación del Ítem C de la Licitación Abreviada Nº 58/2007, para la ejecución de cuadras de bases granuladas, cordón cuneta y colectores pluviales en distintas ciudades del Departamento de Maldonado;
RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 09082/2008 del 22.10.2008 el Intendente dispuso revocar la adjudicación a MIR S.A. de la licitación de referencia, por estar inhabilitada por un año para contratar con el Estado, y en su lugar adjudicó la Obra C (Oeste) a Eduardo Martínez S.A. por $ 34:754.980 (IVA y Leyes Sociales incluidas;



2) que con fecha 08.07.2009 este Tribunal acordó cometer a la Contadora Delegada la intervención del gasto una vez imputado con cargo a rubros con disponibilidad, considerando que la imposibilidad de contratar con la adjudicataria original habilitó a la Administración para adjudicar la contratación al oferente que seguía en precio, conforme con el orden predeterminado del procedimiento licitatorio;  

3) que posteriormente por Resolución Nº 8649/12 de fecha 29.11.2012 el Intendente dispuso ampliar ad referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas la adjudicación del Item C, a la empresa Eduardo Martínez S.A., por un monto de $34:754.980, con el IVA y las Leyes Sociales incluidas (total adjudicado), lo que fue notificado al adjudicatario;

4) que con fecha 27.12.2012 se imputaron las sumas de $ 12.809.473 y de $ 840.527 por concepto de leyes sociales al rubro 5105168157 “Vías rurales”, 5387 “Vías de comunicación”, sin disponibilidad suficiente;

5) que en Sesión de fecha 31/01/2013 este Tribunal observó el gasto por contravenir el Artículo 15 del TOCAF;
6) que en esta instancia se remite Resolución del Intendente Nº 02690/13 de fecha 10.04.13, que dispone reiterar el gasto correspondiente a la ampliación del Ítem C de la Licitación Abreviada Nº 58/2007 expresando en síntesis, que la falta de disponibilidad se debe a que algunas obras del año 2011 se reprogramaron para el año 2012 sin superar el monto presupuestal previsto para este último año; y que estas obras se encuentran previstas en el cronograma de obras propuesto por el Municipio en el Presupuesto Quinquenal 2011-2015 a los efectos de dotar una mejor infraestructura a la red vial del Departamento, por lo que considera inaplazable insistir en la reiteración del gasto;
CONSIDERANDO: 1) que la disponibilidad presupuestal del objeto al que se  imputa el gasto debe ser considerada al momento de la asunción del compromiso (Artículos 14 y 15 del T.O.C.A.F.); 
 2) que en consecuencia se mantiene la causal que diera lugar a la observación formulada con fecha 31.01.13;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) del TOCAF;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada en Sesión de  fecha 31.01.13;
2) Comunicar a la Intendencia y a la Contadora Delegada; y
3) Dar cuenta a la Junta Departamental.”
cr

PAGE  
1

