RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 3 DE JULIO 2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0003515, Ent. N° 3117/13)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dirección Nacional de Hidrografía, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 5/2007 convocada para “el reacondicionamiento y recarga de los malecones sur y norte del arroyo de las vacas”;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal, en Sesión de fecha 5 de diciembre de 2007, dispuso cometer al Contador Delegado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la intervención del gasto de $ 80:384.395,83 emergente de la Licitación de referencia;

2) que posteriormente, la Administración remitió  una primera ampliación y el Tribunal, en Sesión de fecha 15 de diciembre de 2010, dispuso cometer al Contador Delegado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la intervención del gasto de $ 19:758.421,52;

3) que la Secretaría de Estado remitió una segunda ampliación de la contratación, ante la cual este Tribunal, en Sesión de fecha 2 de mayo de 2012, dispuso cometer al Contador Auditor ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la intervención del gasto de $ 7:573.799,08, lo que se efectivizó con fecha 12 de julio de 2012;

4) que con fecha 26.09.2012 la Contadora Auditora, en conocimiento de elementos que no había tenido al momento de la intervención del gasto, deja sin efectos la intervención efectuada y observa el gasto de la segunda ampliación, argumentando que se estaban realizando las obras en forma previa a la intervención del Tribunal de Cuentas, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

5) que en la oportunidad se remite Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 13 de noviembre de 2012, mediante la cual se reitera el gasto, a efectos de minimizar las consecuencias negativas derivadas de la objeción, pues ello impide el pago de las facturas que la empresa presenta;

CONSIDERANDO: que de lo expresado por la Administración no surgen elementos que ameriten el levantamiento de la observación dispuesta por el Contador Auditor con fecha 26.09.2012;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

### EL TRIBUNAL ACUERDA

- Mantener la observación formulada por la Contadora Auditora con fecha 26 de setiembre de 2012;

- Comunicar al Poder Ejecutivo, a la Contadora Auditora, y

- Dar cuenta  a la Asamblea General.

mp