RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  11 DE SETIEMBRE DE  2013

(E.E. 2013-17-1-0005050 , E.  4473/13)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Intendencia de Montevideo relacionadas con la Licitación Pública  Nº 1362,  para el servicio de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado de Montevideo (Barrios Malvín, Malvín Nuevo, Malvín Norte y parte de La Unión, Carrasco, Las Canteras y Punta Gorda), Área 3;

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 3478/02 de fecha 02.09.02, el Intendente adjudicó a Bimsa S.A., por un monto total de $ 37:271.759,37 (COFIS e I.V.A. incluidos);

2) que por Resolución Nº 964/06 de 13.03.06, se dispuso ampliar en un 100%, al amparo del Artículo 63 del TOCAF, por un monto total de $ 35:252.365,54 por el período de tres años;

3) que por Resolución de fecha 29.06.09, la Intendente dispuso  prorrogar la contratación por el término de 18 meses, al amparo del Artículo 3 del Pliego Particular de Condiciones, lo que ameritó observación de este Tribunal en Sesión de fecha 05.08.09, en virtud de que no pueden comprometerse gastos sin que exista crédito disponible (Artículo 15 del TOCAF). Reiterado el gasto el 31.08.09, se mantuvo la observación;
4) que por Resolución Nº 576/11 de fecha 07.02.11, la Intendencia dispuso prorrogar por el término de 12 meses la licitación pública de referencia por el monto total de $ 11:584.757,38. (Leyes Sociales  e IVA incluidos). Este Tribunal en Sesión de fecha 10.03.11 cometió al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de la imputación del mismo con cargo a rubro con disponibilidad suficiente;
5) que existiendo conformidad por parte de la empresa BIMSA S.A., la Dirección del Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento con fecha  28.03.12, informa que dicha empresa culmina la ejecución de los trabajos que viene realizando el 31.03.12, entendiéndose conveniente hacer uso de la ampliación de la prórroga por el período de un año, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 63 del TOCAF y Artículo 3 del Pliego Particular de Condiciones;
6) que por Resolución Nº 1654/12 de fecha 30.04.12, la Intendencia dispuso prorrogar por el término de 12 meses la licitación pública de referencia adjudicada a la empresa BIMSA S.A. por el monto total de           $ 11:584.757,38. (Leyes Sociales  e IVA incluidos) desglosados de la siguiente forma: $ 7:678.074,64 rubros de funcionamiento y $ 3:906.682,78 rubros de inversión;
7) que este Tribunal en Sesión de fecha 06.06.12 resolvió observar el gasto, en tanto se contravino el Artículo 63 del T.O.C.A.F. (vigente al momento de la contratación), al haber ampliado el contrato en fecha posterior a la culminación de su última prórroga;
8) que la Intendencia por Resolución Nº 2734/12 de fecha 02.07.12 dispuso reiterar el gasto emergente de la Resolución Nº1654/12 de fecha 30.04.12, sin expresar fundamentos;

9) que el Director del Contrato 1362 en actuación de fecha  29.05.13 sugiere la prórroga del contrato de referencia por el plazo de un año, cuya aceptación por parte de la empresa adjudicataria consta en nota de fecha 27.05.13 agregada a estas actuaciones;

10) que el Director del Servicio de Operación y Mantenimiento de Saneamiento en actuación de fecha 18.06.13 señala que comparte lo informado por el Director del Contrato (Resultando anterior), y expresa que la prórroga significa una erogación a valores básicos de $11:584.757,38;
11) que por Resolución de la Intendente Nº 3420/13 de fecha 05.08.13, se dispone prorrogar por doce meses al amparo del  Artículo 3 del Pliego Particular de Condiciones, la Licitación Pública de referencia;
12) que consta imputación parcial para el Ejercicio 2013 por $1:650.000 con disponibilidad  y $ 3:839.038 con cargo al déficit, según informa la Contadora Delegada en nota de fecha 16.08.13;

CONSIDERANDO: 1) que la presente prórroga se encuentra afectada por la observación dispuesta por este Tribunal sobre la anterior (Resultandos 6 y 7), en tanto por Resolución Nº 1654/12 se amplió un contrato que carecía de vigencia, lo cual constituye un vicio de procedimiento insubsanable en esta oportunidad;
2) que las obligaciones emergentes de la nueva prórroga comenzaron a ejecutarse en forma previa al ingreso de las actuaciones a este Tribunal en contravención a lo  establecido en el        Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República;
3) que no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 15 del T.O.C.A.F. al comprometer un gasto sin disponibilidad suficiente (Resultando 12);  

ATENTO: a lo expuesto  y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto; y
2) Devolver las actuaciones.
sd 
PAGE  
3

