RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0005576, Ent. N° 4906/13)
VISTO: que este Tribunal ha examinado el "Estado de Flujo de Efectivo al 31/12/2012", el "Estado de Inversiones Acumuladas  al 31/12/2012”, el “Estado de Activos y Pasivos al 31/12/2012”, formulados en dólares estadounidenses y las Notas que los acompañan, presentados por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondientes a la ejecución del segundo Ejercicio del “Proyecto de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sistema Maldonado – Punta del Este”, financiado parcialmente con recursos del Contrato de Préstamo CAF Nº 006467;

RESULTANDO: que el examen  fue practicado  de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAI 100, 200, 300 y 400) y las Directrices de Auditoría Financiera (ISSAI 1000 a 2999) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI);

CONSIDERANDO: que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se expresan en el Informe de Auditoría, que incluye Dictamen e Informe a la Administración;

ATENTO: a la solicitud efectuada por el Organismo para la realización de tareas tendientes a la emisión de los Informes de Auditoría y a lo establecido en la Carta  Compromiso firmada por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Expedirse en  los términos del Informe de Auditoría que se adjunta;

2) Remitir el Informe de Auditoría a la Administración de las Obras Sanitarias del  Estado; y

3) Dar cuenta a la Asamblea General.

DICTAMEN


El Tribunal de Cuentas ha examinado los estados financieros básicos del “Proyecto de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sistema Maldonado – Punta del Este”, parcialmente financiado con recursos del  Préstamo de la Corporación Andina de Fomento Nº 006467, ejecutado por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, que comprenden el "Estado de Flujos de Efectivo", el "Estado de Inversiones Acumuladas” y el “ Estado de Activos y Pasivos” al 31 de diciembre de 2012 y las Notas que los acompañan.
Responsabilidad del Directorio por los Estados Financieros


La Dirección del Proyecto es responsable por la preparación y la razonable presentación de estos estados financieros de acuerdo con los requerimientos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y en lo aplicable con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y realizar estimaciones contables razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor



La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en la auditoría. Esta  auditoría fue realizada de acuerdo con los Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAI 100, 200, 300 y 400), las Directrices de Auditoría Financiera (ISSAI 1000 a 2999) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y con los requerimientos de auditoría independiente emitidos por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Estas normas requieren que se cumpla con requisitos éticos, se planifique y se realice la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia acerca de los montos y revelaciones contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de existencia de errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar la evaluación de riesgos, el auditor considera los aspectos de control interno de la Entidad relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión acerca de la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también implica evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.


Se considera que la evidencia de auditoría obtenida brinda una base suficiente y apropiada para sustentar la opinión.
Opinión

En opinión del Tribunal de Cuentas, los estados financieros mencionados, leídos conjuntamente con las Notas que los acompañan, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los flujos de efectivo, las inversiones  y la situación patrimonial al 31/12/2012 y los flujos de efectivo y las inversiones del Ejercicio 2012 del “Proyecto de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sistema Maldonado – Punta del Este”, de acuerdo con los requerimientos de la Corporación Andina de Fomento y, en lo aplicable, con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Montevideo, 4 de octubre  de 2013.

INFORME A LA ADMINISTRACION


El Tribunal de Cuentas ha examinado los estados financieros del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 relativos al “Proyecto de Tratamiento y Disposición Final de Efluentes del Sistema Maldonado – Punta del Este”, financiado parcialmente con recursos del Convenio de Préstamo CAF Nº 6467 y ha emitido su Dictamen.


Asimismo se señala que el presente Informe corresponde al tercer  Ejercicio de ejecución del Programa de referencia.
2.1
Costo y ejecución del Proyecto
      
El 3 de julio de 2012 se firmó una ampliación del Contrato de Préstamo original, incrementándose en U$S 5:000.000 el aporte de la  CAF y en U$S 7:065.912 el aporte local. El nuevo costo presupuestado del Proyecto asciende a U$S  95:265.912, de los cuales  U$S 45:000.000 (47.20%) son con recursos del Préstamo  y  U$S 50:265.912 (52.8%)  con contrapartida local.

Las inversiones realizadas al 31/12/12 y expuestas en el Estado de Inversiones totalizan U$S 86:375.452, lo que representa el 90.60% del  monto  total presupuestado. Trascurridos tres años de ejecución, restan por utilizar     U$S 8:890.460.

2.2      Justificación de Gastos 


En la Nota 4 a los Estados Contables del Proyecto se afirma que se solicitaron y recibieron cuatro desembolsos con cargo a la Cuenta del Préstamo por un importe de U$S 6:000.000. Existe un error en la redacción, los que en realidad se efectuaron  durante el Ejercicio fueron tres justificaciones de anticipos  de fondos por ese importe.


Del examen efectuado  no se constataron errores en las justificaciones de  gastos realizadas en el Ejercicio. El examen practicado permitió comprobar que las justificaciones de anticipos fueron preparadas y presentadas de acuerdo con los requerimientos de la CAF, que las mismas están sustentadas por comprobantes de gastos fidedignos que corresponden a gastos del Proyecto y son archivados adecuadamente por el ejecutor.

2.3
Evaluación del Sistema de Control Interno


Se ha evaluado el sistema de control interno diseñado e implementado por la Gerencia de OSE a efectos de verificar cual es el ambiente de control, las actividades y procedimientos de control, los canales de información y comunicación y el monitoreo del mismo llevado a cabo por el Ejecutor. El propósito de dicha evaluación fue determinar la confiabilidad de la información contable y el cumplimiento de las disposiciones contractuales, a efectos de determinar los  procedimientos de auditoría a aplicar. 


Del examen practicado se pudo constatar que el mismo está basado en una estructura organizativa, procedimientos, registros y personal que se considera adecuado a las necesidades del Proyecto.

Montevideo, 4 de octubre de 2013.

cr

PAGE  

