RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  30 DE OCTUBRE DE   2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0006509 E. N°: 5681/13)
 VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionadas con el Préstamo  otorgado a la Cooperativa COVIDUR II para la construcción de cincuenta viviendas en el Padrón Nº 4.453 de la Ciudad de Durazno, Departamento homónimo;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal, en Sesión de fecha 14 de agosto de 1996 no formuló observaciones y resolvió tener por intervenido el gasto correspondiente al Préstamo de hasta UR 56.737,5 y un subsidio de hasta           UR 18.700, una vez dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente;

  

          2) que, posteriormente, en Sesión de fecha 22 de setiembre de 2004 este Tribunal resolvió tener por intervenido el gasto equivalente a UR 12.268 correspondiente al año 2004 del Préstamo con subsidio por mayores costos, y la intervención del gasto correspondiente al Ejercicio 2005 de U.R. 1.755, una vez dictada la Resolución por el Ordenador competente;


                      3) que, en la oportunidad, se remiten nuevas actuaciones en las cuales consta Nota de fecha 16 de mayo de 2013 de los representantes de la Cooperativa COVIDUR II solicitando una ampliación del crédito por la suma de UR 1.500, a efectos de reparar los daños ocasionados por el deterioro del tiempo y el vandalismo, dada la paralización de las obras;
 


          4) que consta Informe de la Administración Recursos Financieros del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de fecha 28 de setiembre de 2013 expresando que la obra se encuentra detenida desde octubre del año 2008 con un avance de obra del 58.97% y cuenta con un saldo por concepto de Préstamo de UR 24.146 (incluye saldo por retenciones), un saldo de subsidio de UR 8.795 y un monto de mayores costos pasibles de ser utilizados, de hasta UR 9.064, estimándose un total a desembolsar en el período 2013 a 2015 inclusive de UR 40.518; 

 


           5) que consta Documento de Afectación-Regularización Erogaciones Fondo Nacional de Vivienda Nº 1128 de fecha 27.9.2013, Inciso 14, MVOTMA, Unidad Ejecutora 002, Dirección Nacional de Vivienda, Financiamiento 15 “Fondo Nacional de Vivienda”, Programa 521, Proyecto 704, Objeto del Gasto 381, por un total nominal de $ 5:493.577 Documento confirmado y firmado;
CONSIDERANDO: que el otorgamiento del referido Préstamo se ampara en lo establecido por los Artículos 117 y siguientes de la Ley Nº 18.407 de 24 de octubre de 2008, el Artículo 27 de la Ley N° 17.243 de 29 de junio de 2000, el Artículo 61 Literal B) del Decreto N° 76/998 de 24 de marzo de 1998 (Texto Ordenado de Ley de Vivienda) y a lo establecido por los Reglamentos de préstamos y subsidios a la cuota aplicado a programas de construcción de vivienda nueva (Resolución Ministerial Nº 555/2011), de producción cooperativa, con recursos administrados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto;                

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones.

2) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cometer a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto equivalente en pesos a UR 40.518, emergente de la ampliación del Préstamo a otorgar a la Cooperativa de Vivienda COVIDUR II para la construcción de cincuenta viviendas en la Ciudad de Durazno, así como la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2013 a 2015. 
3) Cometer, asimismo, a la Contadora Auditora la verificación que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de contratación sometidas a este Tribunal (Artículo 8 de la Ordenanza del Tribunal de Cuentas de fecha 22 de mayo de 1958, en la redacción sustitutiva dispuesta por la Resolución de 16 de junio de 2010);
4) Comuníquese a la Contadora Auditora;.

5) Devuélvase.
mb

PAGE  
3

