RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  6 DE NOVIEMBRE DE  2013

(E. E. Nº 2013–17–1-0006508 E. Nº: 5686/13)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Agencia Nacional de Vivienda relacionadas con la contratación directa por excepción para la construcción de treinta y seis viviendas y colector en el Complejo Habitacional “Cañada Aparicio”, en el marco del convenio de colaboración y coordinación interinstitucional entre la Agencia y la Intendencia Departamental de Maldonado vigente y su ampliación;

RESULTANDO: 1) que en el marco del Convenio, suscrito con la Agencia Nacional de Vivienda, de fecha 4 de noviembre de 2011 y ampliado el 28 de diciembre de 2012, la Intendencia de Maldonado convocó a la Licitación Pública 56/201 para la construcción de ciento treinta y una viviendas en Cañada Aparicio I, sito en el padrón 25.197 de Maldonado, adjudicando :  el Sector I, al Consorcio Bongiovanni – AYPO;  el Sector II, a Buresil S.A. y  el sector IV, a Bega Uruguay S.R.L., declarando desierto el Sector III, al haber renunciado a la adjudicación el único oferente;

2) que el Intendente de Maldonado, por Resolución 2963/2013, (Acta Nº 877/2013), de fecha 25 de abril de 2013 dispuso:                             2.1) dejar sin efecto el llamado a licitación para el Sector III del Programa “Cañada Aparicio”;

2.2)  encomendar a la Agencia Nacional de Vivienda la realización de las obras requeridas para la construcción de las viviendas previstas en dicho Sector en el marco del Convenio Interinstitucional de fecha 4 de noviembre de 2011;             2.3) dar en administración el predio correspondiente al Programa “Cañada Aparicio Sector III”, identificado por el Padrón 25.197 a la ANV, en el marco del Convenio Interinstitucional referido y con el alcance establecido en el Decreto 45/2010 de 1 de febrero de 2010, autorizándola a efectuar todas las actividades requeridas para cumplir con la finalidad de dicho Convenio;                                    2.4) autorizar, “ad referéndum” de la intervención de este Tribunal, el pago de    $ 11:560.112 correspondientes a la suma de los importes de los cuatro primeros meses de trabajo, pago que se realizará por parte del Fideicomiso de Vivienda que administra AFISA;

3) que el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, por Resolución 244/13 de fecha 16 de mayo de 2013, dispuso:               3.1) aprobar la incorporación del proyecto Cañada Aparicio Sector III al Convenio Interinstitucional referido, bajo el sistema de contratación especial previsto para el Organismo por la normativa vigente;

3.2)  que el proceso de contratación de las obras y demás servicios requeridos para la ejecución del proyecto se efectué  bajo la modalidad de contratación  directa, especialmente establecida por el artículo 54 opción C) del Reglamento de Procedimientos de Contratación de Obras, Refacciones y Servicios Conexos vigente; y

3.3) delegar a la Gerencia General todo lo relativo a la contratación;

4) que el Gerente General, por resolución GG 053/2013, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, con fecha 4 de junio de 2013, dispuso:

4.1) aprobar la realización del procedimiento especial de Compra Directa por excepción para el proyecto “Cañada Aparicio”, Sector III, habilitando la posibilidad de cotizar por el Sector III las empresas adjudicatarias de los demás sectores y aquellas que se interesaron por la Licitación original, entendiendo como tales las que adquirieron el Pliego;

4.2) aprobar el Pliego de Condiciones Particulares;

4.3) designar a los miembros de la Comisión Asesora y

4.4) delegar en el área Programas Habitacionales la fijación de fechas de calendario de apertura y cierre del llamado, así como instancias de consulta y eventuales prórrogas;

5) que se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: Bongiovanni Paso Construcciones Ltda., Bega Uruguay S.R.L., Buresil S.A., Norte Construcciones S.A., Atecolli S.A., Evancor S.A. Gualy S.A., Cei S.R.L., Calpusa Uruguay S.A., Constructora Santa María S.A, Impacto Construcciones y Zinddhon-Cao, siendo las tres primeras adjudicatarias de los demás sectores del proyecto y las restantes, firmas que en su oportunidad se interesaron en la licitación original;

6) que con fecha 28 de junio de 2013 ,se realizó el acto de apertura, del que surge que se presentaron las firmas Bongiovanni-Paso, Bega Uruguay  y Buresil S.A.;

7) que el Área Programas Habitacionales, con fecha 1 de agosto de 2013, realizó un Informe en el que señaló que:                                  7.1)  si se considera la adjudicación de la obra completa, de acuerdo con el cuadro comparativo de ofertas,  existe una diferencia poco sustancial entre las distintas opciones (2,4% entre la más alta y la más baja);

7.2)  los tres oferentes incumplieron algunas normas del Pliego de Condiciones Particulares, destacándose que Bongiovanni – Paso realizó el depósito del mantenimiento de oferta en forma extemporánea, que la propuesta de Bega Uruguay, con relación a la construcción de ocho viviendas en un sector del terreno, fue considerada inviable, por lo que se debería reformular su propuesta y que Buresil S.A. cotizó la mayoría los Rubros proporcionales por encima de los topes establecidos en el Artículo 12 de las Condiciones del Llamado;                  7.3) al momento de la adjudicación, deberán tenerse en cuenta las observaciones y consideraciones realizadas a la empresa adjudicataria sobre la oferta, cronograma y proyecto arquitectónico;

8) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, con fecha 7 de agosto de 2013, realizó un primer informe cuyas conclusiones fueron que:

8.1) los antecedentes de las tres empresas son aceptables, que las tres están trabajando en el Complejo actualmente y que las tres cuentan con VECA suficiente para llevar adelante las obras;

8.2)  todas las ofertas adolecen de carencias técnicas menores que no resultan relevantes para adjudicar en el marco de este procedimiento;                              8.3)  considera más conveniente las ofertas de Bongiovanni –Pasó Construcciones Ltda. para el ítem: dieciséis viviendas en planta baja por un monto con I.V.A. de $ 20.062.555, asociada a un monto imponible de                     $ 3:163.000 y la de Bega Uruguay S.R.L. para el ítem: veinte viviendas en tira y colector, por un monto con I.V.A. de $ 26:458.057, asociada a un monto imponible de $ 4:762.450;

8.4) que la Firma Bongiovanni – Pasó Construcciones Ltda. constituyó en forma temporánea la garantía de mantenimiento de oferta;

8.5)  previo al acto de adjudicación, el Área de Programas Habitacionales debería obtener de las empresas mencionadas su conformidad con el ajuste de los detalles técnicos en su propio Informe;

9) que se solicitó a la firma Bega Uruguay aclaraciones respecto del informe de suelos efectuado y la firma por Nota del 19 de agosto de 2013 señaló que se adecuara la propuesta de cimentación para las ocho viviendas y que esa modificación no generara ningún tipo de costo a la Administración

10) que la Comisión Asesora, con fecha 20.08.2013 realizó un nuevo informe en la que convocó a las empresas a que mejoraran sus ofertas, otorgando un plazo de dos días a tales efectos;

11) que las empresas mejoraron sus ofertas, ante lo cual la Comisión, con fecha 28 de agosto de 2013, aconsejó adjudicar ambos ítems a Bega Uruguay S.R.L., en tanto su oferta pasó a ser es la más adecuada por razones de precio;

12) que con fecha 29 de agosto de 2013, Bega Uruguay SRL. presentó una Nota ofreciendo mejorar también el plazo para el caso de ser adjudicataria de la totalidad de las obras, pasando a ser trescientos días hábiles para la industria de la construcción;

13) que el Gerente General, por Resolución GG 098/2013, de fecha 30 de agosto de 2013, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas, resolvió adjudicar las treinta y seis viviendas y colector a Bega Uruguay S.R.L., a un costo incluido IVA de $ 44:629.662, con un monto asociado de mano de obra de $ 7.140.746, la que deberá ejecutarse en un plazo de trescientos días hábiles para la industria de la construcción;

14) que, por Oficio Nº 644/13, de fecha 2 de setiembre de 2013, la Agencia Nacional de Vivienda comunicó la resolución de adjudicación a la Intendencia de Maldonado en mérito que es la que  aportará los fondos para cubrir el gasto derivado de las obras;

15) que con fecha 4 de noviembre de 2011 se suscribió un Convenio marco de colaboración y coordinación institucional con  la Intendencia de Maldonado , al amparo de lo preceptuado por los Artículos 11 y 12 de la Ley Nº 18.125, para la ejecución de obras para la construcción de soluciones habitacionales y administración de créditos. Con fecha 28 de diciembre de 2012, se suscribió la ampliación del Convenio referido, cuyas cláusulas principales establecen:

15.1) que, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 3 del Decreto 45/2010, la Agencia se encuentra en régimen de libre competencia y las contrataciones que sea necesario efectuar, según la operación de que se trate, se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 Literal C) Numeral 22) del TOCAF;                                                                                                                        15.2) que en caso de otorgarse la administración del inmueble a la Agencia, esta podrá aplicar el procedimiento que entienda conveniente

16) que habiendo sido sometidos los convenios al  Tribunal de Cuentas, éste,  en Sesión de fecha 25 de setiembre de 2013, acordó observarlos  así como los gastos derivados de los mismos, argumentando que, los Gobiernos Departamentales carecen de la competencia para la construcción de viviendas y su posterior enajenación a terceros, estando la misma asignada a otro órganos del Estado y respecto a  los gastos que emergen directamente de los Convenios suscritos con la Agencia Nacional de Vivienda, se ha configurado principio de ejecución;

CONSIDERANDO: 1) que el Convenio al amparo del cual se efectúa esta contratación, fue observado por este Tribunal en sesión de fecha  25 de setiembre de 2013 (Resultando 16), observación que afecta a este procedimiento;

2) que la Firma que resultó adjudicataria Bega Uruguay SRL. modificó, a instancias de la Administración, su oferta de construcción (cimentación) para algunas viviendas (Resultando 9), previo informe técnico que lo declarara inviable (Resultando 7), contraviniendo lo dispuesto por los Artículos 65 (Inciso 2) y 149 (Literal B) del TOCAF;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Observar el gasto por lo expuesto en los precedentes Considerandos;

- Devolver las actuaciones.

mb