RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  6 DE NOVIEMBRE DE  2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0006201, E. Nº 5880/13)

VISTO: estos antecedentes remitidos por Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, relacionados con el pago del acuerdo transaccional celebrado con la Empresa Constructora Raul Clerc S.A.;

RESULTANDO: 1) que la referida Firma solicitó medida preparatoria de Intimación de Pago ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6º. Turno contra ANCAP y otro, Ficha: IUE- 2-26178/2013 por la cual se decretó intimarle el pago de la suma reclamada de $ 32.111.264.- más reajustes e intereses hasta la fecha de su efectivo pago, mas la suma de $ 5.494.273.- más IVA por concepto de ajuste paramétrico;

2) que con fecha 30/09/13 el Contador Delegado solicitó a este Tribunal la intervención directa del gasto de referencia en consideración a la complejidad del mismo, por lo cual solicitó a la Administración que enviara los Expedientes Nros. 239933/2, 239933/1, 239933/0 y 228755/12;

3)  que en la oportunidad se remiten la totalidad de las actuaciones a fin de proceder a la intervención del gasto;

4) que ANCAP adeuda a la empresa constructora, la suma de $ 32:111.264, en virtud de la extensión de la obra “reciclaje y refuncionalización del “Edificio ANCAP” en Planta Capurro estando dicho importe documentado en facturas de fechas Nº 8076, por $ 1:312.149; 8077, por $ 785.524; 8078, por $ 278.668: 8079, por $ 1:037.484; 8081, por                     $ 1:522.050; y 8159, por $ 15:890.560, lo que totaliza la suma de                             $ 20:826.435, más el Impuesto al Valor Agregado de $ 4:581.815 y a ello debe adicionar la cantidad de $ 5:494.273 más IVA correspondiente al ajuste de la paramétrica al mes de abril de 2013;

5) que, en virtud del importe adeudado las partes han acordado la firma de un acuerdo transaccional, por el cual ANCAP se obliga frente a la empresa constructora Raúl Clerc S.A. al pago de                          $ 32:111.265, pagaderos en diez cuotas mensuales y consecutivas, siendo abonada la primera de ellas de $ 4:581.821 dentro de los primeros diez días del mes de setiembre y las siguientes de $ 3.058.827 cada una, pagaderas mensualmente y en forma sucesiva mediantes deposito o transferencia bancaria;

6) que la empresa Raúl Clerc S.A. acepta la suma ofrecida, otorgando una vez efectivizados dichos pagos total y eficaz carta de pago no teniendo nada más que reclamar a ANCAP y ALUR SA por ningún concepto relacionado con las obras realizadas y en especial por las facturas y el importe de ajuste paramétrico intimados judicialmente;

7) que se informa que la erogación de referencia afecta el Rubro “3” (Bienes de Uso) del Presupuesto de Inversiones del año 2013 y se cuenta con disponibilidad suficiente para cubrir dicho gasto;

8) que, por Resolución de Directorio                               Nº 1131/9/201º34 Acta 7680 de fecha 11 de setiembre de 2013 se resolvió tomar conocimiento del informe del área servicios jurídicos y condicionar la aprobación del citado acuerdo transaccional a la previa intervención del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas;

CONSIDERANDO: 1) que, por Resolución del Tribunal de Cuentas, de fecha 18 de junio de 2008, en la redacción dada por el Artículo 2 de la Resolución de este Tribunal del 23 de diciembre de 2009, se dispuso que deben remitirse al mismo, para su intervención, todos los gastos emergentes de transacciones extrajudiciales y laudos  arbitrales, cualquiera sea su monto;

2) que los aspectos que refieren a la oportunidad o conveniencia de la transacción propuesta, constituyen una cuestión de mérito cuya apreciación no encuadra en el ámbito de competencia de este Tribunal;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

# EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Cometer al Contador Delegado la intervención del pago por un total de                  $ 32:111.264, previo control de su imputación con cargo a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

2)  Comunicar al Contador Delegado; y

3)  Devolver las actuaciones.

mb