Montevideo, 19 de diciembre de 2013.

Señor

Secretario General  de la

Intendencia de Montevideo

Ricardo Prato

E E 2012-17-1-0001847

Of. N° 10296/13.

Ent. N° 6651/13.

Transcribo la Resolución adoptada por este Tribunal en su acuerdo de  fecha 11 de diciembre de 2013:

“VISTO: Oficio remitido por la Contadora Delegada en la Junta Departamental de Montevideo, relacionado con la reiteración del gasto derivado de la ampliación de la licitación pública 4/2012 convocada para la realización de reformas en el edificio Palacio Gómez, rehabilitación del mirador, reforma de claraboya central, restauración de patio interior y en Edificio Anexo C;-

RESULTANDO: 1)  que el objeto del llamado fue adjudicado a la firma Bruno Gonnet A&C y observado por el Tribunal en acuerdo del 21/11/12, en virtud que la propuesta de otro oferente Eduardo Schmidt Empresa Constructora,  no dio cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 20 del Pliego Particular de Condiciones, al no depositar antes de la apertura en la Tesorería de la administración actuante la garantía de mantenimiento de oferta, y no se fijan criterios objetivos para la valoración de antecedentes y criterios de adjudicación, lo que se trasladó al desarrollo del procedimiento;

2) que por Resolución 2013/1050 de fecha 12/8/12 la Junta Departamental de Montevideo dispuso la ampliación del objeto de la licitación, por $ 2:955.346 (equivalente al  41 % de su valor original), al amparo del Artículo 74 del TOCAF;

3) que la ampliación del contrato referido se suscribió el 3/9/13 previéndose que el plazo para la terminación y entrega definitiva de los trabajos es de 58 días calendarios contados desde el 13/8/13;

4) que en acuerdo del 02/10/13 este Tribunal observó la ampliación de referencia en virtud de que la licitación original fue observada por incumplimiento de causales de  carácter insubsanables, que afectan la ampliación y que la misma se comenzó a ejecutar previamente al pronunciamiento de este Tribunal;

5) que por Resolución de fecha 15/10/13 la Mesa de la Corporación reitera el gasto  considerando la necesidad de continuar con las obras de restauración y que existen rubros presupuestales suficientes;-

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto del pago;

2) que la resolución de reiteración no hace mención a las causales de observación, por lo que se mantienen incambiados los fundamentos de la Resolución de fecha 02/10/13;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

# EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada con fecha 02/10/13;

2) Comunicar a la Intendencia y a la Contadora Delegada; y

3) Dar cuenta a la Junta Departamental de Montevideo.”

Saludo a Usted atentamente.

cr