RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  11 DE DICIEMBRE  DE   2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0007485 E. Nº 6446/13)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 1600147400 para  el mantenimiento de tanques en Planta La Teja;

RESULTANDO:  1)  que con fecha 1 de setiembre de 2011, el Directorio dispuso adjudicar a Turboflow Uruguay S.A., por un monto de                     $ 118:132.780, más IVA por 25:989.211,60 y Leyes Sociales;

2) que este Tribunal, en Sesión del 5 de octubre de 2011, acordó cometer al Contador Delegado la intervención preventiva del gasto, previo control de su imputación a Rubro adecuado con disponibilidad suficiente;

3) que con fecha 16 de octubre de 2013, la Gerencia de Abastecimiento señaló que dado el monto previsto de los trabajos en curso y a los efectos de permitir la normal continuidad y finalización de los mismo, se gestionó la ampliación de la Licitación;

4) que en la misma feha, la Gerencia Económica Financiera informó que el gasto afecta el Rubro 2 del Plan Operativo – Programa de Energía y cuenta con disponibilidad para el año 2013 y para el año 2014 en virtud de la prórroga automática;

5) que con fecha 7 de noviembre de 2013, previa conformidad del adjudicatario, el Directorio dispuso ampliar la contratación en un 60% con Turboflow Uruguay S.A., por un monto de $ 70:879.668, más IVA por $ 15:593.526,96 y Leyes Sociales, por hasta $ 621.479,46, al amparo de lo dispuesto por el  Artículo 74 del TOCAF;

CONSIDERANDO: que se dio cumplimiento con lo establecido por el Artículo 74 del TOCAF, en tanto se respetaron las condiciones y modalidades de la contratación original, la ampliación no sobrepasó el límite máximo del 100% del contrato y se recabó la conformidad del adjudicatario;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

### EL TRIBUNAL ACUERDA

- Cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de su imputación a Rubro adecuado con disponibilidad suficiente;

- Comunicar al Contador Delegado;

- Devolver las actuaciones.

mb