RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  18  DE DICIEMBRE DE   2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0007681, Ent. N° 6603/13)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Hospital de Clínicas, relacionadas con la contratación directa para la impermeabilización de la azotea del edificio;

RESULTANDO: 1) se da cuenta que:

a) por Resolución del 28/3/12 se había adjudicado la Licitación Pública 23/1212 para el mismo objeto, a la firma Bongiovani P. Construcciones SRL, 
b) el Contador Delegado intervino el gasto, 
c) por Resolución de la Dirección del Hospital de 21/9/2012, se anula el procedimiento de Licitación Pública 23/1212, y proceder a la compra de urgencia para la realización de la misma obra. Se señala que ello se debió a importantes diferencias de interpretación en los pliegos de condiciones y recaudos gráficos que fueron puestos de manifiesto por la adjudicataria previo a la firma del contrato. Se indica que se trata de una contratación de vital importancia para la Institución, y que en mérito a que ya existen precios de mercado, a la urgencia de finalizar la obra en los próximos meses, por el estado en el cual se encuentran las mismas y por razones climáticas que aconsejan que la obra sea ejecutada en los meses más cálidos y menos lluviosos, se sugiere, una vez ajustados los pliegos, proceder a realizar la contratación directa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 33, Literal C), Numeral 9 del T.O.C.A.F.;

2) que se realizaron publicaciones en Diario Oficial de 20/12/2012, El País de 21/12/2012 y en la página electrónica de Compras Estatales el 18/12/2012;

3) que se cursaron invitaciones a: C.E.I.; Arca; Sabyl S.A.; Medina y Possamai S.R.L, Teyma S.A., Stiler S.A., Bongiovanni Paso, Urbenal, Nebaril, y  Capillas Riani;

4) que con fecha 7/2/2013, se procedió a la apertura de las tres  ofertas presentadas, las que correspondieron a las siguientes firmas: Bongiovanni Paso; Amavi Ltda. e Imperplast S.R.L.;

5) que con fecha 18/2/2013, el Departamento de Planta Física, informó que las ofertas se ajustan en un todo a lo solicitado en los pliegos licitatorios; las cantidades de los trabajos o materiales expresadas en el resumen del ANEXO I han sido chequeadas y corresponden en general con los trabajos a ser realizados y los valores de los precios unitarios expresados en el ANEXO II han sido chequeados y corresponden con los valores de plaza y lo expresado en la oferta; proponiendo  la adjudicación, por precio;

6) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, por acta de 11 de marzo de 2013, expresa que en mérito a que todos los oferentes se ajustan a la descripción y requerimientos del objeto licitado, aconseja adjudicar a la firma Amavi Ltda., por ser la de menor costo;

7) que la División Servicios Contables y Financieros en fecha 13 de marzo de 2013 informa que existe disponibilidad para financiar la erogación con cargo al crédito presupuestal (Fin 1.1., Rentas Generales, Proyecto 704);

8) que por Resolución del Director Asistente del Hospital,  de 13/3/2013, se adjudicó la contratación a Amavi Ltda., por un monto de $ 9:983.428. y de $ 1:392.616 por concepto de aportes al Banco de Previsión Social;

9) que la División Servicios Contables deja constancia con fecha 8/11/2013, que el gasto se imputó con cargo al renglón 3.8.2, financiación 11, de acuerdo con el siguiente detalle: Amavi Ltda. Construcciones: $ 9:983.428 y BPS: $ 1:392.616;

CONSIDERANDO:    1) que el Artículo 33 del T.O.C.A.F., en su Literal C), establece que se podrá contratar directamente o por el procedimiento que el Ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción: “...9) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público, o su realización resienta seriamente el servicio”;

2) que el Artículo 157 del mismo cuerpo normativo, dispone que: “Cuando se invoquen razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deberán fundarse adecuadamente, y en el primer caso informar sobre la imposibilidad de la previsión en tiempo”.-

3)  que no surge de las actuaciones remitidas, que la causal invocada se haya configurado en ninguna de las tres hipótesis que prevé el citado Numeral 9) del Literal  C) del Artículo 33 del T.O.C.A.F.;

4) que, el hecho que la contratación derive de una licitación que fue anulada por deficiencias en los pliegos y el prolongado lapso que medió entre que se dispuso la Contratación Directa (21/9/2012) y el informe contable (8/11/2013) y la remisión de las actuaciones al Tribunal de Cuentas (20/11/13), enervan la posibilidad de aplicación de la segunda y tercera hipótesis contemplada en la norma citada (Imposibilidad de realizar un llamado a licitación y resentimiento del servicio en caso de proceder por licitación – urgencia impropia) y quitan el carácter de imprevisible que se reclama para la primera de las hipótesis (probadas razones de urgencia no previsibles – urgencia propia); 

5) que, por otra parte, no surge de las actuaciones remitidas, que se haya dado cumplimiento al citado Artículo 157 del referido cuerpo normativo, en forma concreta, inmediata, probada y objetiva, tal como lo reclama la doctrina;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;
2) Devolver las actuaciones.

ag
3

