RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0001549, E. N° 7325/13.)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Intendencia de Flores relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº 001/2013 para la ejecución de la obra “Repavimentación con carpeta asfáltica en calles de la ciudad de Trinidad”;

RESULTANDO: 1) que el Intendente mediante Resolución 10.530/2013, de fecha 04/03/13 dispuso adjudicar la licitación de referencia a la firma INCOCI S.A. por la suma de $9:025.519,61;

2) que este Tribunal en Sesión de fecha 03/04/2013, acordó observar el gasto considerando que se contravino lo dispuesto por los Artículos 48 y 77 del T.O.C.A.F.;

3) que el Intendente por Resolución 10.955/2013 de fecha 19/04/2013 dispuso reiterar el gasto, considerando razones de servicio;

4) que por resolución No. 13.046.2013 de fecha 6 de diciembre de 2013 el Intendente de Flores dispuso ampliar el objeto de la licitación de referencia adjudicando a la Empresa INCOCI  S..A. por un monto de $ 1.805.103,92, habiéndose obtenido la conformidad de dicha empresa;

5) que con fecha 18 de diciembre de 2013 la División Contaduría informa que no existe disponibilidad de rubro para atender el gasto;

CONSIDERANDO: 1)  que se ha dado cumplimiento a lo establecido por el Artículo 74 del TOCAF ya que se cuenta con el acuerdo del adjudicatario;

2) que la presente ampliación se encuentra afectada al derivar de un gasto que fue previamente observado por el Tribunal, por razones de procedimiento que resultan insubsanables;

3) que no se pueden comprometer gastos sin que exista disponibilidad en el rubro de imputación (Artículo 15 de TOCAF);

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

# EL TRIBUNAL ACUERDA

- Observar el gasto por lo dispuesto en los considerandos 2) y 3).

- Devolver las actuaciones.

cr