RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 19 DE MARZO DE 2014

(E. E. Nº 2014-17-1-0001525, Ent. N° 1143/14)

VISTO: estas actuaciones remitidas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) relacionadas con el otorgamiento a la Cooperativa de Propietarios de Ayuda Mutua COVIECO PVS, un préstamo de 85% del Costo Global del Proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, para la construcción de viviendas;

RESULTANDO: 1) que consta Proyecto de Resolución del MVOTMA,  mediante el cual se otorga a la Cooperativa de Propietarios de Ayuda Mutua COVIECO PVS, inscripta en el MVOTMA con el Nº 1091 un préstamo de 85% del Costo Global del Proyecto Cooperativo más una ampliación de préstamo de 8.5% del Costo Global del Proyecto Cooperativo, al 5% de interés anual, por el plazo de 25 años, ambos garantizados con hipoteca. La ampliación será para atender las variaciones del Índice General del Costo de la Construcción en relación a la moneda de préstamo durante el proceso de obra, de ser inferior dicha variación a la suma prevista para ese fin, el saldo se destinará a una amortización extraordinaria del préstamo;

2) que el destino de los préstamos será la construcción de de 44 viviendas, 32 viviendas de 2 dormitorios, 11 viviendas de 3 dormitorios y 1 vivienda de 4 dormitorios, en un todo de acuerdo con el Proyecto Ejecutivo a aprobar, en el Padrón Nº 19.789 de la Localidad Catastral de Paysandú, Departamento de Paysandú, para residencia permanente de los integrantes de la referida Cooperativa;
3) que luce la siguiente previsión financiera elaborada por el MVOTMA., de fecha 13/02/02014, Año 2014 UR 27.061, Año 2015 UR 29.543, Año 2016 UR 27.081, Año 2017 UR 1.559 Total:  UR 85.244;
4) que el MVOTMA ha fijado el valor de tasación en      UR 91.739 UR, de las cuales el 85% corresponden al préstamo y el 15% al aporte de la Cooperativa. El valor del terreno equivale a UR 6.252,46, siendo el plazo de obra estipulado de 26 meses. El Costo Global del proyecto asciende a UR 91.739, correspondiendo UR 77.978 al préstamo (85% del costo global) y UR 7.266 a ampliación de préstamo (8.5% de la diferencia entre el costo global y el valor de terreno), siendo el monto total a escriturar  UR 85.244;

5) que se adjunta Constancia de Afectación de Crédito Nº000894, de fecha 13/02/2014, detallando los importes a comprometer para los Ejercicios 2014 a 2017 conforme se menciona precedentemente, por un total de   UR 85.244;

CONSIDERANDO: que la viabilidad del proyecto y préstamos planteados encuadra en la normativa vigente en la materia, especialmente lo dispuesto por los Artículos 117 y siguientes de la Ley 18.407 de 24.10.08 y Artículo 27 de la Ley 17.243 de 29.6.00;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL  ACUERDA

1) Dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, cométese a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la intervención del gasto de hasta 85.244 Unidades Reajustables (UR), derivado del otorgamiento de un préstamo a la Cooperativa de Propietarios de Ayuda Mutua COVIECO PVS, así como la actualización que corresponda realizar a la fecha de escritura del préstamo según fórmula establecida en el Reglamento aprobado; 
2) Cométese asimismo a la Contadora Auditora la intervención de las eventuales reprogramaciones que determinen que el desembolso se realice fuera del plazo previsto, de 2014 a 2017, previo control de su imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

3) Cométese a la Contadora Auditora la verificación de que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidas a este Tribunal;

4) Comuníquese a la Contadora Auditora;

5) Devuélvase.

dc

PAGE  
3

