RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2014

(E.E. 2013-17-1-0002355 , E.  1421/14)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº 1016/11, cuyo objeto es la “Construcción de un 35% de un tramo de 60m del muelle 2 en el Puerto de La Paloma”;  

RESULTANDO: 1) que este Tribunal, ha venido observando desde el 24/8/11, las ampliaciones derivadas de esta compra directa, siendo la última objeción planteada en Sesión de fecha 28 de agosto de 2013, en oportunidad de ser solicitada una nueva ampliación hasta el 15/9/13, observar el gasto en virtud de que el mismo se derivaba de un procedimiento originalmente observado; 

2) que en Sesión de fecha 9 de octubre de 2013, este Tribunal acordó mantener la observación formulada en Sesión de fecha 28 de agosto de 2013;
3) que en Sesión de fecha 29 de enero de 2014, este Tribunal expresó que: 

3.1) no se remitió Resolución o Proyecto de la misma de la que surja la voluntad de la Administración de proceder a  la ampliación hasta el 31 de marzo de 2014;

3.2) en el caso de que el Ordenador competente dispusiera la realización de una nueva ampliación como la solicitada en dicha oportunidad, correspondería observar la misma, en virtud de que emerge de un procedimiento observado por razones insubsanables;
4) que en la oportunidad se remite Resolución dictada por el Poder Ejecutivo, de fecha 25 de febrero de 2014,  de la cual surge: 

4.1) la ampliación del plazo del contrato, hasta el 31 de marzo de 2014, debido a que no se cuenta con un maquinista para el DHR2 ni un oficial soldador, imprescindible para realizar los trabajos de dragado;

4.2) el Tribunal de Cuentas (Exp. 2013-17-1-0002355, Entrada Nº 299/14), observó el procedimiento de ampliación de la contratación directa que se gestiona, ya que la misma proviene de un gasto originalmente observado; 

4.3) se amplía, insistiendo en el procedimiento, hasta el 31 de marzo de 2014 el plazo de ejecución para las obras de “Construcción de un 35% de un tramo de 60m del muelle 2 en el Puerto de La Paloma”, adjudicada a la empresa SACEEM. Surge que dicha ampliación no implicará costos de especie alguna para la Administración contratante, ni derecho a reclamación de la empresa contratista de pagos adicionales por este concepto;

CONSIDERANDO: 1) que el gasto resultante de la ampliación deriva de un procedimiento oportunamente observado por el Tribunal, lo que inhibe se proceda a su intervención;  

2) que la reiteración del gasto procede únicamente una vez que el Tribunal haya observado el mismo y no en forma previa como sucede en la especie; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto resultante de la ampliación remitida;
2) Tener presente lo expresado en el Considerando 2;
3) Comunicar a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y
4) Devolver las actuaciones.

sd
3

